Инициативный проект

«Асфальтирование открытой площадки для экспонатов Музея 52-й ракетной дивизии»

| № п/п | Характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование инициативного проекта (далее – Проект): | Сумма (в т.ч. НДС) (руб.) |
| 1.1 | стоимость Проекта, из них: | 1 432 499,22 рублей |
| 1.1.1 | средства бюджета Пермского края (не более 90% от стоимости Проекта) | 1 289 249,30 рублей (90%) |
| 1.1.2 | средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости Проекта), из них: | 143 249,92 рублей (10%) |
| 1.1.2.1 | собственные средства местного бюджета (не менее 5% от стоимости Проекта) | 129 816,81 рублей (90%) |
| 1.1.2.2 | денежные средства граждан | 10 000,00 рублей (7,4%) |
| 1.1.2.3 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 3 433,11 рублей (2,6%) |
| 2 | Сведения об инициаторе Проекта: |
| 2.1 | юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории ЗАТО Звёздный | Пермская региональная общественная организация «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-й ракетной дивизии» |
| 3 | Адрес размещения Проекта (место, территория реализации Проекта): | 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 13 (территория Музея) |
| 4 | Вопрос местного значения, в рамках которого реализуется Проект в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | п. 17. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры. п. 18. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального, городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального, городского округа. п. 25. Утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории муниципального, городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа. п. 33. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) |
| 5 | Описание Проекта: |
| 5.1 | суть проблемы, на решение которой направлен Проект | Открытая площадка для экспонатов Музея 52-й ракетной дивизии (далее – площадка, Музей), на которой размещена военная техника, находится в ненормативном состоянии (отсыпана гравийной смесью), что является небезопасным и создает риск травмирования посетителей и сотрудников Музея, а также затрудняет расстановку экспонатов. |
| 5.2 | цель и задачи Проекта | Цель Проекта: приведение открытой площадки для экспонатов Музея в нормативное состояние в целях повышения её безопасности для посетителей и сотрудников Музея, улучшение эксплуатационных свойств площадки после расстановки экспонатов при использовании её по назначению. Задачи Проекта: 1) Провести строительно-монтажные работы: - планировка площадки; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС и щебня; - подгрунтовочные работы; - укладка асфальтобетонного покрытия. 2) Провести расстановку экспонатов на асфальтированной площадке Музея. 3) Привлечь волонтёров для расчистки площадки, уборки и погрузки строительного мусора, расстановки экспонатов Музея. 4) Осветить ход реализации и результаты проекта в СМИ (опубликовать в сети Интернет, социальных сетях, сделать видеосюжет). 5) Провести торжественное мероприятие, посвящённое успешному завершению проекта. |
| 5.3 | описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта | Площадка Музея приведена в нормативное состояние. Обеспечена безопасность посетителей и сотрудников Музея. Улучшен эстетический вид площадки и её эксплуатационные свойства для расстановки технических экспонатов Музея. Рост количества посетителей Музея. |
| 5.4 | планируемые сроки реализации Проекта (не более 1 года) | Январь – октябрь 2023 года |
| 6 | Основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта | 1. Разработка покрытий и оснований щебеночных. 2. Планировка площадки механизированным способом. 3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС и щебня. 4. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии. 5. Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком |
| 7 | Сведения о поддержке Проекта: |
| 7.1 | количество участников собрания граждан, в том числе собрания граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался Проект, человек | 41 |
| 7.2 | количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами (при наличии), человек | 265 |
| 7.3 | количество благополучателей Проекта, из них: |
| 7.3.1 | прямые благополучатели, человек | 10 000 человек в год (посетители Музея) |
| 7.3.2 | косвенные благополучатели, человек | 9 615 человек (жители ЗАТО Звёздный) |
| 8 | Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: |
| 8.1 | количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек | 10 |
| 8.2 | виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) | 1. Расчистка площадки от мусора и растительности. 2. Уборка и погрузка строительного мусора. 3. Расстановка экспонатов Музея |

Инициатор Проекта или иное уполномоченное лицо:

Дежин Юрий Евгеньевич, председатель Пермской региональной общественной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана  Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-ой ракетной дивизии»

Контактный телефон: +7(912)783-13-94, e-mail: 52rd@rambler.ru