Инициативный проект

«Блок-контейнер для хранения спортивного инвентаря»

наименование проекта

| № п/п | Характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование инициативного проекта (далее – Проект): | Сумма (руб.) |
| 1.1 | стоимость Проекта, из них: | 700 000,00 |
| 1.1.1 | средства бюджета Пермского края (не более 90% от стоимости Проекта) | 630 000,00 |
| 1.1.2 | средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости Проекта), из них: | 70 000,00 |
| 1.1.2.1 | собственные средства местного бюджета (не менее 5% от стоимости Проекта) | 63 000,00 |
| 1.1.2.2 | денежные средства граждан | 5 000,00 |
| 1.1.2.3 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 2 000,00 |
| 2 | Сведения об инициаторе Проекта: |
| 2.1 | инициативная группа жителей численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории ЗАТО Звёздный, с указанием количества человек, ФИО, даты рождения | Количество человек 5 1. Васильев Борис Александрович 24.02.1983 2. Першина Татьяна Евгеньевна 03.06.1975 3. Баянова Елена Александровна 29.09.1976 4. Ведерников Андрей Андреевич 13.03.1989 5. Денисова Анастасия Юрьевна 21.02.1992 |
| 3 | Адрес размещения Проекта (место, территория реализации Проекта): | 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9а (территория Спортивного комплекса ЗАТО Звёздный) |
| 4 | Вопрос местного значения, в рамках которого реализуется Проект в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | п. 19 Обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа |
| 5 | Описание Проекта: |
| 5.1 | суть проблемы, на решение которой направлен Проект | В спортивной школе не предусмотрены специальные места для хранения спортивного инвентаря для секций велоспорт и лыжные гонки, что затрудняет тренировочный процесс, который влияет на воспитание подрастающего поколения. Сейчас инвентарь хранится на первом техническом этаже бассейна, где высокая влажность и инвентарь подвержен ускоренному старению. Помещение не предназначено для хранения спортивного инвентаря |
| 5.2 | цель и задачи Проекта | Цель Проекта: Установка 12 метрового блок-контейнера Задачи Проекта: 1) Приобрести блок-контейнер. 2) Доставить и установить блок-контейнер на асфальтированной площадке на территории Спортивного комплекса ЗАТО Звёздный. 3) Привлечь волонтёров для уборки площадки под блок-контейнер и переноса спортивного инвентаря в блок-контейнер. 4) Осветить ход реализации и результаты. проекта в СМИ (опубликовать в сети Интернет, социальных сетях, сделать видеосюжет) |
| 5.3 | описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта | Установка блок-контейнера решит проблему с хранением спортивного инвентаря и благодаря этому увеличится срок эксплуатации спортивного инвентаря |
| 5.4 | планируемые сроки реализации Проекта | Январь – май 2023 года |
| 6 | Основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта (укрупненно) | 1. Приобретение блок-контейнера 2. Доставка блок-контейнера к месту установки 3. Установка блок-контейнер на асфальтированной площадке рядом с электронным тиром |
| 7 | Сведения о поддержке Проекта: |
| 7.1 | количество участников собрания граждан, в том числе собрания граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался Проект, человек | 41 |
| 7.2 | количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами (при наличии), человек | 49 |
| 7.4 | количество благополучателей Проекта, из них: |
| 7.4.1 | прямые благополучатели, человек | 300 спортсмены спортивной школы |
| 7.4.2 | косвенные благополучатели, человек | 900 жители ЗАТО Звёздный |
| 8 | Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта: |
| 8.1 | количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек | 5 |
| 8.2 | виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами) | 1. Уборка площадки под блок-контейнер 2. Перенос спортивного инвентаря в блок-контейнер |

Инициатор Проекта или иное уполномоченное лицо:

Васильев Борис Александрович, руководитель инициативной группы жителей ЗАТО Звёздный

Контактный телефон:  89197063412, e-mail zar_832@mail.ru