Утверждена

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 00.00.2019 № 000

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный на 2018-2022 годы»

| Наименование программы | Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный |
| Участники программы | отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный; отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звёздный; отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный; муниципальные бюджетные учреждения (далее - МБУ) и предприятия ЗАТО Звёздный; индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Звёздный |
| Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | ЗАТО Звёздный одно из самых благоустроенных муниципальных образований Пермского края. В 2017 году ЗАТО Звёздный занял первое место среди городских округов Пермского края по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный, и составлены Паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный. В апреле 2018 года был утвержден Комплексный план благоустройства территории ЗАТО Звёздный на 2018-2024 годы. В 2018 году в рамках его реализации благоустроен Сквер семейной культуры, зона отдыха напротив Пермского Суворовского Военного училища, 5 дворовых территорий, установлена новая современная спортивная площадка work-out «NEXT», начата реконструкция спортивного комплекса. С 2018 по 2024 годы планируется провести работы по благоустройству 21 дворовой территории и 3 общественных зон, набережной Звездного, провести реконструкцию спортивного комплекса и ремонт хоккейной коробки, построить 7 детских площадок, тропу здоровья, провести ремонт 6 автомобильных дорог,построить7 тротуаров и 3 пешеходные дорожки, закончить обустройство храма, провести работы по устройству дополнительного освещения на территории ЗАТО Звёздный и построить 3 автомобильные парковки. Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория ЗАТО Звёздный. Проблема заключается в поддержании в нормативном состоянии сети линий наружного освещения и развитии новых участков линий наружного освещения. Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды проживания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Перечень подпрограмм и задач | 1. проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД; 2. организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД; 3. устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД; 4. озеленение дворовых территорий МКД; 5. привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; 6. проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха. |
| Правовые основания программы | Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Приказ от 16.12.2016 № 955/пр «Об утверждении СП 76.13330 «СНИП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»; Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1331-п «Об утверждении государственной программы «Градостроительство и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»; Постановление Правительства Пермского края от 20.03.2018 № 136-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределенияи расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 № 82; Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением Думы ЗАТО Звёздный от 30.03.2017 № 260; постановление администрации ЗАТО Звёздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781»; постановление администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Расходы (тыс. руб.) |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| всего, в том числе: | 3399, 13002 | 5 493,64094 | 206,13 | 206,13 | 0 | 9 305,03096 |
| бюджет ЗАТО Звёздный | 509,90 | 549,3641 | 206,13 | 206,13 | 0 | 1 471,5241 |
| бюджет Пермского края | 1231,86515 | 1 240,34493 | 0 | 0 | 0 | 2 472,21008 |
| бюджет Российской Федерации | 1657,36487 | 3 703,93191 | 0 | 0 | 0 | 5 361,29678 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 25 | 30 | 33 | 37 | 41 |
|  | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 48,78 | 60,96 | 73,17 | 80,49 | 90,24 |
|  | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения ЗАТО Звёздный) | % | 45,68 | 53,68 | 59,66 | 71,88 | 83,40 |
|  | 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 3,202 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 19,020 |
|  | 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | %, кв.м. | 33,33 | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 100 |
|  | 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,34 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 2,04 |
|  | 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включённых в программу | %, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включённых в программу | %, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансирование муниципальной программы

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Программа «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы |
| Всего по программе, в том числе | 3399,13002 | 5 493,64094 | 206,13 | 206,13 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО Звёздный | 509,90 | 549,3641 | 206,13 | 206,13 | 0 |
|  | бюджет Пермского края | 1231,86515 | 1 240,34493 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 1657,36487 | 3 703,93191 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в п.Звёздный Пермского края | бюджет ЗАТО Звёздный | 509,90 | 549,3641 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края | 1231,86515 | 1 240,34493 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 1657,36487 | 3 703,93191 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия | Участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы» |
| Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в п.Звёздный Пермского края | отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды.

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и целевых показателей программы;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Преодоление организационных рисков возможно путём своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение её цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторинга реализации программы и оценки её эффективности.

Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708».

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2020 годы»

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации |  |  |
| 2018 год |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, №№ 1-1А». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения дворовой территории (установка 2-х дополнительных опор освещения), ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам. Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 18». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. Ремонт дворового проезда; 2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения двора (установка одной дополнительной опоры освещения). Ремонт водоотводных канав. Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 20». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. Ремонт дворового проезда; 3.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения двора (установка одной дополнительной опоры освещения). Ремонт дворового проезда. Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 3». 4.1. Минимальный перечень работ: 4.1.1. Ремонт дворового проезда; 4.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора. 4.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения двора (установка 2-х дополнительных опор освещения). Ремонт дворового проезда, пешеходных дорожек и подходов к подъездам. Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 5. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Лесная, № 2». 5.1. Минимальный перечень работ: 5.1.1. Ремонт дворового проезда; 5.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора. 5.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения двора (установка одной дополнительной опоры освещения). Ремонт дворового проезда, пешеходных дорожек и подходов к подъездам. Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 6. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Сквер семейной культуры». 6.1. Минимальный перечень работ: 6.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий; 6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора; 6.1.5 устройство дорожек и площадок из тротуарной плитки. 6.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Увеличение мест отдыха жителей | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2019 год |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 5». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная № 9». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. Ремонт дворового проезда; 2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 11». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. Ремонт дворового проезда; 3.1.2. установка светильников; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 8». 4.1. Минимальный перечень работ: 4.1.1. Ремонт дворового проезда; 4.1.2. установка светильников; 4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора. 4.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 5. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 12». 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1. Ремонт дворового проезда; 5.1.2. установка светильников; 5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора. 5.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 6. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Аллея Славы». 6.1. Минимальный перечень работ: 6.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий; 6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора. 6.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние _______, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 7. Основное мероприятие «Благоустройство зоны детского и спортивного отдыха между МБУДОУ «Детский сад № 4»и Ленина 8». 7.1. Минимальный перечень работ: 7.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий; 7.1.3. установка скамеек; 7.1.4. установка урн для мусора. | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние _______, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 8. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 7». 8.1. Минимальный перечень работ: 8.1.1. Ремонт дворового проезда; 8.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 8.1.3. установка скамеек; 8.1.4. установка урн для мусора. 8.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 9. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 9». 9.1. Минимальный перечень работ: 9.1.1. Ремонт дворового проезда; 9.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 9.1.3. установка скамеек; 9.1.4. установка урн для мусора. 9.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2020 |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 15». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. установка светильников; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 17». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. Ремонт дворового проезда; 2.1.2. установка светильников; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 1». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. Ремонт дворового проезда; 3.1.2. установка светильников; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Аллея Славы». 4.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий; 4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора. 4.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние _______, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2021 год |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 2». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 3». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. Ремонт дворового проезда; 2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 6». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. Ремонт дворового проезда; 3.1.2. установка светильников; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 8». 4.1. Минимальный перечень работ: 4.1.1. Ремонт дворового проезда; 4.1.2. установка светильников; 4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора. 4.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 5. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 4». 5.1. Минимальный перечень работ: 5.1.1. Ремонт дворового проезда; 5.1.2. установка светильников; 5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора. 5.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Площадь Победы». 4.1. Минимальный перечень работ: 6.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий; 6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора. 6.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние _______, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2022 год |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 3». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 5». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. Ремонт дворового проезда; 2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 11». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. Ремонт дворового проезда; 3.1.2. установка светильников; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 13». 4.1. Минимальный перечень работ: 4.1.1. Ремонт дворового проезда; 4.1.2. установка светильников; 4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора. 4.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 5. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 14». 5.1. Минимальный перечень работ: 5.1.1. Ремонт дворового проезда; 5.1.2. установка светильников; 5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора. 5.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены, скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 6. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 16». 6.1. Минимальный перечень работ: 6.1.1. Ремонт дворового проезда; 6.1.2. установка светильников; 6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора. 6.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 7. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 6». 7.1. Минимальный перечень работ: 7.1.1. Ремонт дворового проезда; 7.1.2. установка светильников; 7.1.3. установка скамеек; 7.1.4. установка урн для мусора. 7.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. __________, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 8. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории». 8.1. Минимальный перечень работ: 8.1.1. ______________ 8.2. Дополнительный перечень работ: 8.2.1. ________________ | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведен в нормативное состояние _______, оборудована __________. Установлены скамейки, урны. | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2020 годы»

Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом)

собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,

подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Звёздный, регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение указанных работ, механизм контроля за их расходованием.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в объёме не менее установленного государственной программой «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Пермского края», утверждённой Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п, с учётом изменений, внесённых Постановлением Правительства Пермского края от 15.03.2017 № 96-п (далее – государственная программа).

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в объёме не менее установленного государственной программой.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В случае если государственной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счёт администрации ЗАТО Звёздный, открытый в органе Федерального казначейства по Пермскому краю.

Администрация ЗАТО Звёздный заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключённом соглашении.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает учёт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления http://zvezdny.permarea.ru/ данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией ЗАТО Звёздный на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включённого в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включённого в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчётный счёт подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приёмки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий МКД с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией ЗАТО Звёздный в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по вине подрядной организации;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации ЗАТО Звёздный.

Разработчиком Программы является администрация ЗАТО Звёздный, исполнителем Программы является отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный.

Исполнитель осуществляет:

- приём заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки проектному офису (рабочей группе) по разработке приоритетного проекта (программы) «Формирование комфортной городской среды»;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территорий МКД включается в Программу после инвентаризации дворовых территорий и проведения отбора МКД в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 27.08.2017 № 958 «Об организации общественных обсуждений по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный».

Исполнитель мероприятий Программы несёт ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путём заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в Приложении № 4 к Программе.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу

Включение дворовой территории МКД в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу, исходя из даты представления таких предложений, при условии соответствия требованиям, предусмотренным согласно Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утверждённому постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 27.07.2017 № 958 «Об организации общественных обсуждений по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный».

Порядок включения предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории

общего пользования в Программу

Включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в Программу осуществляется по результатам оценки заявок граждан, организаций на включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в Программу, исходя из даты представления таких предложений, при условии соответствия требованиям, предусмотренным согласно Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утверждённому постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 27.07.2017 № 958 «Об организации общественных обсуждений по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный».

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории МКД, расположенного на территории городского округа ЗАТО Звёздный, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа ЗАТО Звёздный, включённой в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, осуществляется в соответствии с Порядком, разработанным органом местного самоуправления.