«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»в 2018 году проводится благоустройство 5 дворовых территорий :

Ленина 20 – расширение дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

Ленина 18– ремонт дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

Школьная 3– ремонт дворового проезда, оборудование автомобильной парковки, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 2 шт.);

Лесная 2– ремонт дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт.;

Ленина 1-1А– ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров дворовой территории, замена скамеек 2 шт. и урн 8 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

и общественная территория Сквер семейной культуры – устройство зоны отдыха, создание дорожек из тротуарной плитки, установка скамеек 20 шт. и урн 22 шт., светильников – 3 шт.

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 27.03.208 №167-п на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из бюджета Пермского края(средства краевого и федерального бюджета) выделено бюджету ЗАТО Звёздный 2889230,02 рублей. Всего финансирование проекта составило 3399130,02 рублей (в том числе средства местного бюджета – 509 900 рублей, средства краевого и федерального бюджета – 2889230,02 рублей).

03.05.2018 был заключен муниципальный контракт №0156300000318000010-0062574-01 с ООО «СПЕЦСТРОЙ-БАТ» на сумму 3 382 104,50 руб., в связи с увеличением объемов работ 01.06.2018 было подписано дополнительное соглашение об изменении цены контракта на 3384495,2 руб.

Работы выполняются с учётом доступности для маломобильных групп населения и на данный момент находятся в стадии завершения.