УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 06.02.2020 № 111

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2020-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный на 2020-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный |
| Участники программы | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный; отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звёздный; отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный; муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звёздный; индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Звёздный |
| Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | ЗАТО Звёздный – одно из самых благоустроенных муниципальных образований Пермского края. В 2017 году ЗАТО Звёздный занял первое место среди городских округов Пермского края по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный, и составлены Паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный. В апреле 2018 года был утверждён Комплексный план благоустройства территории ЗАТО Звёздный на 2018-2024 годы. В 2018 году в рамках его реализации благоустроен Сквер семейной культуры, зона отдыха напротив Пермского суворовского военного училища, 5 дворовых территорий, установлена новая современная спортивная площадка work-out «NEXT», начата реконструкция спортивного комплекса. В 2019 году благоустроено 7 дворовых территорий и 2 общественных зоны – Аллея Славы с созданием новой зоны отдыха около поликлиники, общественная зона между домами ул. Школьная, 3 и ул. Ленина, 6, выполнен ремонт пешеходной дорожки от дома по ул. Школьная, 12 до дома по ул. Бабичева, 17. В рамках инициативного бюджетирования реализованы проекты благоустройства: спортивная площадка work-out и детский автогородок. С 2020 по 2024 годы планируется провести работы по благоустройству 15 дворовых территорий и 3 общественных зон, Площади Победы, набережной Звёздного, 3 этап реконструкции спортивного комплекса, построить 4 спортивных площадки, тропу здоровья, провести ремонт 4 автомобильных дорог, построить 7 тротуаров и 2 пешеходные дорожки, закончить обустройство храма, построить 3 автомобильные парковки. Сетью энергосберегающего наружного освещения достаточно оснащена вся территория населенного пункта ЗАТО Звёздный. В 2020-2024 годы планируется развитие новых участков линий наружного освещения (восточная граница, Набережная). Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды проживания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Перечень подпрограмм и задач | 1. Проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД. 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД. 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД. 4. Озеленение дворовых территорий МКД. 5. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД. 6. Проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха |
| Правовые основания программы | Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 955/пр «Об утверждении СП 76.13330 «СНИП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»; постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Градостроительство и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; постановление Правительства Пермского края от 20.03.2018 № 136-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»; Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; решение Думы ЗАТО Звёздный от 06.06.2019 № 487 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ ЗАТО Звёздный Пермского края на 2018–2032 годы»; Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 № 82; Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением Думы ЗАТО Звёздный от 30.03.2017 № 260; постановление администрации ЗАТО Звёздный от 14.11.2019 № 993 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звёздный от 21.10.2019 № 908»; постановление администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный» и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708» |
| Сроки реализации программы | 2020-2024 годы |
| Объёмы и источники финансирования программы | Расходы (тыс. руб.) |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| всего, в том числе: | 5 493,64094 | 6 094,55812 | 5 723,60 | 6 931,30 | 24 243,09906 |
| бюджет ЗАТО Звёздный | 549,36410 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 3 969,36410 |
| бюджет Пермского края | 1 240,34493 | 1 565,47700 | 1448,40000 | 1830,00000 | 6 084,22193 |
| бюджет Российской Федерации | 3 703,93191 | 3 389,08112 | 3135,20000 | 3961,30000 | 14 189,51303 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Показатели конечного результата | № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 24 | 27 | 30 | 33 |
|  | 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 48,78 | 50 | 56,6 | 61,1 |
|  | 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения ЗАТО Звёздный) | % | 45,68 | 51 | 57,2 | 64,3 |
|  | 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  | 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | м.кв | 6833,00 | 10284,00 | 10284,00 | 18468,70 |
|  | 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | %, кв.м | 25,62 | 38,56 | 38,56 | 69,25 |
|  | 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м | 0,72 | 1,09 | 1,09 | 1,95 |
|  | 8. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включённых в программу | %, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9. | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включённых в программу | %, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11. | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансирование муниципальной программы

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы |
| Всего по программе, в том числе | 5 493,64094 | 6 094,55812 | 5 723,60 | 6 931,30 |
|  | бюджет ЗАТО Звёздный | 549,36410 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 1 140,00000 |
|  | бюджет Пермского края | 1240,34493 | 1 565,47700 | 1448,40000 | 1830,00000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 3703,93191 | 3 389,08112 | 3135,20000 | 3961,30000 |
|  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в п. Звёздный Пермского края | бюджет ЗАТО Звёздный | 549,36410 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 1 140,00000 |
|  | бюджет Пермского края | 1240,34493 | 1 565,47700 | 1448,40000 | 1830,00000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 3703,93191 | 3 389,08112 | 3135,20000 | 3961,30000 |

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия | Участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2020-2024 годы» |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в п. Звёздный Пермского края | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2024 | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды.

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и целевых показателей программы;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Преодоление организационных рисков возможно путём своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение её цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторинга реализации программы и оценки её эффективности.

Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708».

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды» на 2020-2024 годы

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации |  |  |
| 2020 |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 15». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. ремонт дворового тротуара; 1.1.2. установка светильников – не требуется; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 2». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. ремонт дворового тротуара; 2.1.2. установка светильников; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 4». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. устройство дворового тротуара; 3.1.2. установка светильников – не требуется; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Устройство дворового тротуара. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Аллея Славы». Перечень работ: по проекту | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние общественной зоны. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 5. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Площадь Победы» 1 этап. Перечень работ: по проекту | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние общественной зоны. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2021 год |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 2». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. устройство дворового тротуара; 1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий – не требуется; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 3». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. устройство дворового тротуара; 2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий – не требуется; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 1». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. устройство дворового тротуара; 3.1.2. установка светильников – не требуется; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Площадь Победы» 2 этап. Перечень работ: по проекту | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2022 год |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 10». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. ремонт дворового тротуара; 1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий – не требуется; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 2». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. ремонт дворового тротуара; 2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 5». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. ремонт дворового тротуара; 3.1.2. установка светильников; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Площадь Победы» 3 этап. Перечень работ: по проекту | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2023 год |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 6». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. ремонт дворового тротуара; 1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2023 | 2023 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 14». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. ремонт дворового тротуара; 2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2023 | 2023 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 16». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. ремонт дворового тротуара; 3.1.2. установка светильников; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2023 | 2023 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Набережная». Перечень работ: по проекту | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2023 | 2023 | Приведение в нормативное состояние. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 5. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Детская площадка». Перечень работ: по проекту | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2023 | 2023 | Приведение в нормативное состояние. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2024 год |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 11». 1.1. Минимальный перечень работ: 1.1.1. ремонт дворового тротуара; 1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора. 1.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2024 | 2024 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 4». 2.1. Минимальный перечень работ: 2.1.1. ремонт дворового тротуара; 2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий; 2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора. 2.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2024 | 2024 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 3. Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 6». 3.1. Минимальный перечень работ: 3.1.1. ремонт дворового тротуара; 3.1.2. установка светильников; 3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора. 3.2. Дополнительный перечень работ: нет | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2024 | 2024 | Приведение в нормативное состояние дворового тротуара. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Набережная». Перечень работ: по проекту | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2024 | 2024 | Приведение в нормативное состояние. Обеспечение освещением. Установка скамеек, урн | Повышение уровня благоустройства; совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; повышение уровня комфортности проживания жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды» на 2020-2024 годы

Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом)

собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений,

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству,

в реализации программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Звёздный, регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение указанных работ, механизм контроля за их расходованием.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в объёме не менее установленного государственной программой «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Пермского края», утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п, с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Пермского края от 15.03.2017 № 96-п (далее – государственная программа).

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в объёме не менее установленного государственной программой.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В случае если государственной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счёт администрации ЗАТО Звёздный, открытый в органе Федерального казначейства по Пермскому краю.

Администрация ЗАТО Звёздный заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключённом соглашении.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает учёт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления http://zvezdny.permarea.ru/ данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией ЗАТО Звёздный на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включённого в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включённого в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчётный счёт подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приёмки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий МКД с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией ЗАТО Звёздный в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по вине подрядной организации;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации ЗАТО Звёздный.

Разработчиком программы является администрация ЗАТО Звёздный, исполнителем программы является отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный.

Исполнитель осуществляет:

- приём заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки проектному офису (рабочей группе) по разработке приоритетного проекта (программы) «Формирование комфортной городской среды»;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территорий МКД включается в программу после инвентаризации дворовых территорий и проведения отбора МКД в соответствии с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО Звёздный, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2020-2024 годы, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 16.12.2019 № 1089 «Об общественных обсуждениях проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2020-2024 годы.

Исполнитель мероприятий программы несёт ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных программой, своевременное информирование о реализации программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путём заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». План реализации программы представлен в Приложении № 4 к программе.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу

Включение дворовой территории МКД в программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в программу, исходя из даты представления таких предложений, в соответствии с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО Звёздный, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2020-2024 годы, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 16.12.2019 № 1089 «Об общественных обсуждениях проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2020-2024 годы.

Порядок включения предложений граждан, организаций

о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в программу

Для организации общественного обсуждения перечня наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования городского округа ЗАТО Звёздный, предлагаемых к благоустройству, администрация ЗАТО Звёздный формирует возможный перечень таких территорий и размещает его в составе проекта муниципальной программы, размещаемой для общественного обсуждения, с указанием примерного вида работ, который предлагается выполнить по каждой такой территории.

Включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в программу осуществляется по результатам общественных обсуждений согласно Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2020-2024 годы, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 16.12.2019 № 1089 «Об общественных обсуждениях проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2020-2024 годы.

Объём видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа ЗАТО Звёздный в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования городского округа ЗАТО Звёздный, исходя из:

1. Минимального перечня работ:

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

При этом расходные обязательства Пермского края по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края городскому округу ЗАТО Звёздный в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

2. Дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- оборудование контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов;

- кронирование деревьев;

- озеленение территории.

При этом расходные обязательства Пермского края по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края городскому округу ЗАТО Звёздный в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Перед началом работ по комплексному благоустройству дворовых территорий разрабатывается эскизный проект мероприятий (дизайн-проект), а при необходимости – рабочий проект.

Условия заключения муниципальных контрактов

1. Муниципальные контракты по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы должны заключаться не позднее 1 июля года предоставления субсидии – на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

2. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счёт средств субсидии из бюджета Пермского края, должен быть не менее 3-х лет.

Обязательства по реализации Программы

а) Проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта муниципальной программы), в том числе при внесении в неё изменений;

б) учёт предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в ЗАТО Звёздный мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

д) синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в ЗАТО Звёздный федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории ЗАТО Звёздный;

е) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

ж) актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

з) проведение администрацией ЗАТО Звёздный работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий;

и) размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории ЗАТО Звёздный;

к) обеспечение реализации мероприятий по созданию на территории ЗАТО Звёздный условий для привлечения добровольцев (волонтёров) к участию в реализации мероприятий программы.

Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ

по благоустройству дворовых территорий

Осуществление расходов бюджета Пермского края, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, возможно:

путём предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

путём проведения закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.