«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»в 2018 году проводится благоустройство 5 дворовых территорий :

Ленина 20 – расширение дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

Ленина 18– ремонт дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

Школьная 3– ремонт дворового проезда, оборудование автомобильной парковки, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 2 шт.);

Лесная 2– ремонт дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт.;

Ленина 1-1А– ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров дворовой территории, замена скамеек 2 шт. и урн 8 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

и общественная территория Сквер семейной культуры – устройство зоны отдыха, создание дорожек из тротуарной плитки, установка скамеек 20 шт. и урн 22 шт., светильников – 3 шт.

03.05.2018 был заключен муниципальный контракт ООО «СПЕЦСТРОЙ-БАТ» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественной зоны. Работы выполняются с учётом доступности для маломобильных групп населения и на данный момент находятся в стадии завершения.

Ремонт и содержание дорог 2018.

В 2018 году в рамках реализации программы «Ремонт и содержание дорог»  будут выполнены следующие мероприятия:

ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звёздный Пермского края;

ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звёздный Пермского края.

12.03.2018 был заключен муниципальный контракт  на ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звёздный Пермского края с ООО «ДСК УралДорСтрой». В рамках данного контракта будет отремонтирован участок автомобильной дороги по ул. Бабичева от дома №2А до  № 2Г, будет организованы устройство тротуара и автомобильной парковки. Протяженность ремонтируемого участка 0,198 км.. На данный момент работы находятся в стадии завершения.

22.03.2018 был заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звёздный Пермского края с ООО «СПЕЦСТРОЙ-БАТ». Протяженность ремонтируемого участка 1,375 км. На данный момент выполнена примерно половина работ, запланированных в рамках контракта.

Устройство зоны отдыха напротив Пермского Суворовского военного училища. 18.05.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «Сделай Сам» на работы по благоустройству Аллеи Славы напротив ПСВУ. Работы находятся в стадии завершения.