«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»в 2018 году проводится благоустройство 5 дворовых территорий :

Ленина 20 – расширение дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

Ленина 18– ремонт дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

Школьная 3– ремонт дворового проезда, оборудование автомобильной парковки, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 2 шт.);

Лесная 2– ремонт дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт.;

Ленина 1-1А– ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров дворовой территории, замена скамеек 2 шт. и урн 8 шт., обеспечение освещением (установка новой опоры освещения и энергосберегающего светильника – 1 шт.);

и общественная территория Сквер семейной культуры – устройство зоны отдыха, создание дорожек из тротуарной плитки, установка скамеек 20 шт. и урн 22 шт., светильников – 3 шт.

03.05.2018 был заключен муниципальный контракт ООО «СПЕЦСТРОЙ-БАТ» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественной зоны. Работы завершены.

Ремонт и содержание дорог 2018.

В 2018 году в рамках реализации программы «Ремонт и содержание дорог»  будут выполнены следующие мероприятия:

ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звёздный Пермского края;

ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звёздный Пермского края.

ремонт автомобильной дороги по улице Бабичева в п. Звёздный Пермского края, участок от окружной дороги до дома № 13.

12.03.2018 был заключен муниципальный контракт  на ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звёздный Пермского края с ООО «ДСК УралДорСтрой». В рамках данного контракта отремонтирован участок автомобильной дороги по ул. Бабичева от дома №2А до  № 2Г, организованы устройство тротуара и автомобильной парковки. Протяженность ремонтируемого участка 0,198 км.. На данный момент работы завершены.

22.03.2018 был заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звёздный Пермского края с ООО «СПЕЦСТРОЙ-БАТ». Протяженность ремонтируемого участка 1,375 км. На данный момент работы завершены.

С 12.10.2018 начаты работы по ремонту автомобильной дороги по улице Бабичева в п. Звёздный Пермского края, участок от окружной дороги до дома № 13. В рамках ремонта планируется устройство тротуаров, замена асфальтобетонного покрытия и бортовых камней.

Устройство зоны отдыха напротив Пермского Суворовского военного училища. 18.05.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «Сделай Сам» на работы по благоустройству Аллеи Славы напротив ПСВУ. Работы завершены.

Устройство и ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог в п. Звёздный Пермского края

29.08.2018 заключен муниципальный контракт на работы по устройству и ремонту тротуаров вдоль автомобильных дорог в п. Звёздный Пермского края. В рамках муниципального контракта выполнен ремонт дорожки вдоль Пермского Суворовского военного училища, ремонт дорожки у остановочного комплекса и устройство тротуара вдоль дома № 5 по ул. Школьная.  Работы завершены.