**Реализация комплексного плана благоустройства на май 2018г.**

Администрацией ЗАТО Звёздный заключены 2 контракта на ремонт дорог:

1) на ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звёздный Пермского края со «СПЕЦСТРОЙ-БАТ»

2) на ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звёздный Пермского края с «ДСК УралДорСтрой»

Сроки выполнения Работ в соответствии с Календарным графиком по обоим контрактам с 20.04.2018 по 01.08.2018.

На объектах установлены информационные щиты, которые были предварительно согласованы с ГИБДД, работы начались с 08.05.2018.

Администрацией ЗАТО Звёздный заключен контракт на работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в п. Звёздный Пермского края с ООО «СПЕЦСТРОЙ-БАТ». В рамках контракта планируется провести благоустройство дворов:

Ленина 18,

 Ленина ,20;

 Ленина 1-1А;

 Школьная, 3;

 Лесная, 2

и общественной территории – Сквера семейной культуры.

Срок выполнения работ в соответствии с контрактом с 10.05.2018 по 02.06.2018.