Приложение к

постановлению администрации ЗАТО Звёздный

от 27.02.2017 № 235

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации ЗАТО Звёздный

от 31.12.2013 № 1250

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство ЗАТО Звёздный**

**и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения»**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Содержание раздела |
| Наименование Программы | Благоустройство ЗАТО Звёздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (далее - Программа) |
| Наименование  подпрограмм | 1. Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звёздный.  2. Ремонт и содержание дорог.  3. Организация наружного освещения ЗАТО Звёздный.  4. Чистый Звёздный.  5. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения |
| Основание для разработки, принятия и реализации Программы | Конституция Российской Федерации;  Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Земельный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;  Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;  Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённая Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1330-п;  Постановление Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»;  Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 № 82;  Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;  Нормы и правила по благоустройству территории городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением Думы ЗАТО Звёздный от 27.06.2013 № 59;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки  Программы | Администрация ЗАТО Звёздный |
| Заказчик,  исполнители,  исполнители мероприятий Программы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;  Исполнители – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный;  отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный;  Исполнители мероприятий Программы: отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный;  отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный;  муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  население ЗАТО Звёздный |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы с 01.01.2014 по 31.12.2019.  Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Цели Программы | Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями;  обеспечение надёжного и высокоэффективного наружного освещения на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  улучшение экологического состояния окружающей среды и сохранение здоровья населения городского округа ЗАТО Звёздный;  создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения ЗАТО Звёздный;  обеспечение защищённости населения от негативного воздействия поверхностных вод;  повышение эксплуатационной надёжности гидротехнического сооружения (далее – ГТС) путём приведения ГТС к безопасному техническому состоянию |
| Задачи Программы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории ЗАТО Звёздный;  привлечение населения ЗАТО Звёздный к участию в решении проблем благоустройства;  приведение автомобильных дорог на территории городского округа ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность дорог местного значения;  выполнение работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог;  развитие новых участков линий наружного освещения и поддержание в нормативном состоянии сети линий наружного освещения на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  оздоровление санитарной экологической обстановки и вывоз мусора с захламлённых мест с территории ЗАТО Звёздный;  улучшение и охрана почвенного покрова на территории городского округа ЗАТО Звёздный; организация системы управления бытовыми отходами;  пропаганда охраны окружающей среды;  содержание объектов, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звёздный, в нормативном санитарном состоянии;  организация предоставления ритуальных услуг на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  контроль содержания и технической эксплуатации ГТС;  приведение в безопасное техническое состояние эксплуатируемого ГТС, имеющего пониженный уровень безопасности, путём капитального ремонта ГТС |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.  Общий объём финансирования Программы составляет 108 846,71429 тыс. руб.:  2014 – 30 552,13633 тыс. руб.;  2015 – 25 096,33953 тыс. руб.;  2016 – 22 089,70843 тыс. руб.;  2017 – 14 483,53 тыс. руб.;  2018 – 8 312,50 тыс. руб.;  2019 – 8 312,50 тыс. руб.  Объём средств, привлекаемых из краевого бюджета, определяется ежегодно в соответствии с нормативным правовым актом Пермского края |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Единое управление благоустройством на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  улучшение состояния территорий ЗАТО Звёздный;  привлечение жителей ЗАТО Звёздный к участию в решении вопросов благоустройства и поддержания чистоты;  создание условий для безопасного передвижения пешеходов и автотранспорта в ЗАТО Звёздный;  улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания населения городского округа ЗАТО Звёздный;  предотвращение возможного ущерба от негативного воздействия вод и аварий на ГТС |
| Организация контроля за  исполнением  Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.  Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Программы |

**2. Общие положения**

Муниципальная программа «Благоустройство ЗАТО Звёздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» предусматривает улучшение внешнего облика территории городского округа ЗАТО Звёздный, благоустройство дворовых территорий, улучшение качества жизни, создание безопасных условий на дорогах для автомобильного транспорта и благоприятных условий для проживания населения ЗАТО Звёздный.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства территории городского округа ЗАТО Звёздный путём обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог в ЗАТО Звёздный, обеспечения качественного и высокоэффективного наружного освещения за счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный.

В целях обеспечения и повышения безопасности в эксплуатации и надёжности находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Звёздный гидротехнического сооружения (далее - ГТС), приведения гидроузла в работоспособное состояние и для защиты территории городского округа ЗАТО Звёздный и объектов инфраструктуры от негативного воздействия поверхностных вод в 2014-2015 годах запланированы работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на р. Юг в ЗАТО Звёздный.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звёздный;

2. Ремонт и содержание дорог;

3. Организация наружного освещения ЗАТО Звёздный;

4. Чистый Звёздный;

5. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

Благоустройство территории ЗАТО Звёздный представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского округа ЗАТО Звёздный.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территории городского округа ЗАТО Звёздный продиктована необходимостью обеспечения проживания людей в комфортных условиях.

Применение программного метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Существующие участки зелёных насаждений общего пользования недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого состояния много и выражается, прежде всего, в недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом ЗАТО Звёздный, в недостаточном участии в этой работе муниципальных учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись квалифицированными специалистами, по плану, в срок и в соответствии с требованиями стандартов.

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория городского округа ЗАТО Звёздный. Проблема заключается в поддержании в нормативном состоянии сети линий наружного освещения и развитии новых участков линий наружного освещения.

Благоустройство территории включает в себя озеленение, установку и содержание детских игровых площадок, санитарное содержание дворовых территорий и мест отдыха.

Для соблюдения современных норм благоустройства необходимо продолжать комплексное благоустройство территории городского округа ЗАТО Звёздный.

В целях развития инициативы, активного участия граждан в содержании жилых домов, благоустройстве придомовых территорий и активного участия предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве и озеленении территории городского округа ЗАТО Звёздный необходимо проводить ежегодный смотр-конкурс «Звёздный, мы тебя любим!» на лучшую реализацию инициатив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству придомовых территорий и активное участие предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве территории ЗАТО Звёздный.

Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения населения ЗАТО Звёздный, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

**4. Основные цели и задачи Программы,**

**сроки и этапы её реализации**

Цели Программы:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение надёжного и высокоэффективного наружного освещения на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- улучшение экологического состояния окружающей среды и сохранение здоровья населения городского округа ЗАТО Звёздный;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения ЗАТО Звёздный;

- обеспечение защищённости населения от негативного воздействия поверхностных вод.

Задачи Программы:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории ЗАТО Звёздный;

- привлечение жителей ЗАТО Звёздный к участию в решении проблем благоустройства;

- приведение автомобильных дорог на территории городского округа ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность дорог местного значения;

- выполнение работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог;

- развитие новых участков линий наружного освещения и поддержание в нормативном состоянии сети линий наружного освещения на территории городского округа ЗАТО Звёздный;;

- оздоровление санитарной экологической обстановки и вывоз мусора с захламлённых мест с территории ЗАТО Звёздный;

- улучшение и охрана почвенного покрова на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- организация системы управления бытовыми отходами;

- пропаганда охраны окружающей среды;

- содержание объектов, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звёздный, в нормативном санитарном состоянии;

- организация ритуальных услуг на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- контроль содержания и технической эксплуатации ГТС;

- приведение в безопасное техническое состояние эксплуатируемого ГТС, имеющего пониженный уровень безопасности, путём капитального ремонта ГТС.

Срок реализации Программы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы.

**5. Перечень целевых показателей Программы**

**и сроки их достижения**

Наименование целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | 2014  (факт) | 2015  (факт) | 2016  (план) | 2017  (план) | 2018  (план) | 2019  (план) |
| Обустройство детских игро-вых площадок на придомо-вой территории, кв. м  по полугодиям: 1/2 | 50  0/50 | 50  0/50 | 50  0/50 | 50  0/0 | 50  0/0 | 0  0/0 |
| Общая площадь цветников,  кв. м. на одного жителя, по полугодиям: 1/2 | 0,28  0,1/0,18 | 0,29  0,1/0,18 | 0,30  0,1/0,2 | 0,30  0,1/0,2 | 0,30  0,1/0,2 | 0,30  0,1/0,2 |
| Отлов безнадзорных животных, кол.,  по кварталам: 1/2 | 14  0/14 | 21  0/21 | 10  5/5 | 10  5/5 | 10  5/5 | 10  5/5 |
| Количество конкурсов с участием населения, пред-приятий, учреждений и иных организаций ЗАТО Звёздный,  по полугодиям: 1/2 | 1  0/1 | 2  0/2 | 2  0/2 | 2  0/2 | 2  0/2 | 2  0/2 |
| Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %, по полугодиям: 1/2 | 28  28/28 | 28  28/28 | 28  28/28 | 28  28/28 | 28  28/28 | 28  28/28 |
| Проведение ремонта автомобильных дорог, км,  по полугодиям: 1/2 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 |
| Проведение капитального ремонта автомобильных дорог, км  по полугодиям: 1/2 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП,  по полугодиям: 1/2 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 |
| Доля освещённых улиц, проездов в ЗАТО Звёздный от общей протяжённости освещаемых улиц, проездов в ЗАТО Звёздный, %,  по полугодиям: 1/2 | 100  100/  100 | 100  100/  100 | 100  100/100 | 100  100/  100 | 100  100/  100 | 100  100/  100 |
| Доля энергосберегающих ламп от общего количества установленных ламп, %,  по полугодиям: 1/2 | 4  2/2 | 5  2/3 | 5  2/3 | 5  2/3 | 5  2/3 | 5  2/3 |
| Вывоз мусора с захламлён-ных мест с территории ЗАТО Звёздный, м3,  по полугодиям: 1/2 | 450  250/  200 | 250  0/250 | 150  0/150 | 450  250/  200 | 150  0/150 | 450  250/  200 |
| Количество проведённых лекций; семинаров; выставок по охране окружающей среды,  по полугодиям: 1/2 | 4  1/5 | 4  1/5 | 4  1/5 | 4  1/5 | 4  1/5 | 4  1/5 |
| Количество аварий на ГТС (безаварийная эксплуатация ГТС),  по полугодиям: 1/2 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 |

**6. Система программных мероприятий Программы**

Исполнителями мероприятий Программы являются отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства, отдел землеустройства и охраны окружающей среды, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлечённые по результатам проведения конкурсных процедур, население ЗАТО Звёздный.

Источник финансирования Программы: бюджет ЗАТО Звёздный.

Мероприятия указаны в подпрограммах.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

Общий объём финансирования Программы составляет 108 846,71429 тыс. руб.:

2014 – 30 552,13633 тыс. руб.;

2015 – 25 096,33953 тыс. руб.;

2016 – 22 089,70843 тыс. руб.;

2017 – 14 483,53 тыс. руб.;

2018 – 8 312,50 тыс. руб.;

2019 – 8 312,50 тыс. руб.

**8. Механизм реализации Программы**

**и контроль её выполнения**

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный. Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Программы.

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Программы и о достижении целевых показателей Программы.

**Подпрограмма «Благоустройство и содержание**

**территории ЗАТО Звёздный»**

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Содержание раздела |
| Наименование Подпрограммы | Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звёздный (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки, принятия и реализации Подпрограммы | Конституция Российской Федерации;  Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Земельный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;  Нормы и правила по благоустройству территории городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением Думы ЗАТО Звёздный от 27.06.2013 № 59;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки Подпрограммы | Администрация ЗАТО Звёздный |
| Заказчик,  исполнитель,  исполнители мероприятий Подпрограммы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;  Исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный;  Исполнители мероприятий Подпрограммы – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный;  муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы с 01.01. 2014 по 31.12.2019.  Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Цели Подпрограммы | Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения ЗАТО Звёздный |
| Задачи Подпрограммы | Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  проведение работ по восстановлению, реконструкции и оборудованию придомовых территорий;  привлечение населения ЗАТО Звёздный к участию в решении проблем благоустройства;  организация предоставления ритуальных услуг на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.  Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 30 524,19452 тыс. руб.:  2014 – 8 290,46522 тыс. руб.;  2015 – 7 302,77431 тыс. руб.;  2016 – 5 128,65499 тыс. руб.;  2017 – 6 267,300 тыс. руб.;  2018 – 1 767,500 тыс. руб.;  2019 – 1 767,300 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Улучшение внешнего облика ЗАТО Звёздный в соответствии с современными требованиями;  привлечение жителей ЗАТО Звёздный к участию в решении вопросов благоустройства и поддержания чистоты |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.  Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы |

**2. Общие положения**

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звёздный» в рамках муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звёздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» предусматривает улучшение внешнего облика территории, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства ЗАТО Звёздный путём обеспечения чистоты и порядка улиц и дорог на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Важнейшим аспектом в реализации Подпрограммы является формирование современной инфраструктуры и мест общего пользования территории городского округа ЗАТО Звёздный.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

Благоустройство территории городского округа ЗАТО Звёздный представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения ЗАТО Звёздный.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территории городского округа ЗАТО Звёздный продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.

Основные мероприятия по благоустройству включают:

- мероприятия по санитарной очистке и уборке территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- содержание объектов внешнего благоустройства;

- озеленение территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- реконструкция существующих объектов благоустройства;

- создание новых объектов благоустройства;

- организация ритуальных услуг на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, отлову бездомных животных.

Благоустройство территории включает в себя озеленение, обустройство детских игровых площадок, мест отдыха, санитарное содержание дворовых территорий.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей в п. Звёздный осуществляется отлов безнадзорных животных.

В дальнейшем необходимо продолжать комплексное благоустройство в ЗАТО Звёздный.

В целях развития инициативы, активного участия граждан в содержании жилых домов, благоустройстве придомовых территорий и активного участия предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве и озеленении территории городского округа ЗАТО Звёздный необходимо проводить ежегодный смотр-конкурс «Звёздный, мы тебя любим!» на лучшую реализацию инициатив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству придомовых территорий и активное участие предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве территории ЗАТО Звёздный.

Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения населения ЗАТО Звёздный, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

**4. Основные цели и задачи Подпрограммы,**

**сроки и этапы её реализации**

Цели Подпрограммы:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории ЗАТО Звёздный;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан.

Задачи Подпрограммы:

- содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- проведение работ по восстановлению, реконструкции и оборудованию придомовых территорий;

- привлечение населения к участию в решении проблем благоустройства;

- организация ритуальных услуг на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Срок реализации Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы.

**5. Перечень целевых показателей Подпрограммы**

**и сроки их достижения**

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит состояние дворовых территорий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | 2014  (факт) | 2015  (факт) | 2016  (план) | 2017  (план) | 2018  (план) | 2019  (план) |
| Обустройство детских игровых площадок на придомовой территории, кв. м, по полугодиям: 1/2 | 50  0/50 | 50  0/50 | 50  0/50 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 |
| Площадь зелёных насаждений в ЗАТО Звёздный Пермского края, кв. м на одного жителя,  по полугодиям: 1/2 | 6,6  2/4,6 | 3,0  1/2 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 |
| Общая площадь цветников,  кв. м на одного жителя,  по полугодиям: 1/2 | 0,28  0,1/0,18 | 0,29  0,1/0,18 | 0,3  0,1/0,2 | 0,3  0,1/0,2 | 0,3  0,1/0,2 | 0,3  0,1/0,2 |
| Отлов безнадзорных животных, кол.,  по полугодиям: 1/2/ | 14  0/14 | 21  0/21 | 10  5/5 | 10  5/5 | 10  5/5 | 10  5/5 |
| Количество мероприятий с участием населения, предприятий, учреждений и иных организаций ЗАТО Звёздный,  по полугодиям: 1/2 | 2  0/2 | 2  0/2 | 2  0/2 | 2  0/2 | 2  0/2 | 2  0/2 |

**6. Система программных мероприятий Подпрограммы**

Исполнителями мероприятий Программы являются отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлечённые по результатам проведения конкурентных процедур, население ЗАТО Звёздный.

Источник финансирования Программы: бюджет ЗАТО Звёздный.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| 2014  (факт) | 2015  (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| 1. | Поощрение по резуль-татам конкурса «Самое благоустроенное город-ское (сельское) поселе-ние Пермского края» | 137,70 | 137,70 | 229,5 |  |  |  |
| 2. | Содержание территории ЗАТО Звёздный | 2945,00 | 2945,00 | 2945,00 |  |  |  |
| 3. | Работы по благоустрой-ству и содержанию территории ЗАТО Звёздный |  |  |  | 1500,00 | 1500,0 | 1500,0 |
| 4. | Работы по благоустрой-ству ЗАТО Звёздный | 877,31123 | 1290,16623 | 573,512 |  |  |  |
| 5. | Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звёздный |  |  |  | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| 6. | Благоустройство «Аллеи Славы» в п. Звёздный с устрой-ством зон отдыха | 4330,45399 | 2725,90808 | 999,64299 | 3500,00 |  |  |
| 7. | Содержание Аллеи Славы в п. Звёздный | 0 | 204,00 | 362,00 |  |  |  |
| 8. | Проект «Сквер семейной культуры» |  |  |  | 1000,00 |  |  |
| 9. | Мероприятия по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (крема-ции) умерших в период содержания и эвтанази-рованных безнадзорных животных |  |  | 17,80 | 125,50 | 125,90 | 125,90 |
| 10 | Мероприятия по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (крема-ции) умерших в период содержания и эвтанази-рованных безнадзорных животных (администрирование) |  |  | 1,20 | 8,80 | 8,60 | 8,60 |
| **Всего по Подпрограмме:** | | **8290,46522** | **7302,77431** | **5128,65499** | **6267,3** | **1767,5** | **1767,5** |

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 30 524,19452 тыс. руб.:

2014 – 8 290,46522 тыс. руб.;

2015 – 7 302,77431 тыс. руб.;

2016 – 5 128,65499 тыс. руб.;

2017 – 6 267,300 тыс. руб.;

2018 – 1 767,500 тыс. руб.;

2019 – 1 767,500 тыс. руб.

**8. Механизм реализации Подпрограммы**

**и контроль её выполнения**

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный. Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы.

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Подпрограммы и о достижении целевых показателей Подпрограммы.

**Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог»**

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Содержание раздела |
| Наименование Подпрограммы | Ремонт и содержание дорог (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки, принятия и реализации Подпрограммы | Конституция Российской Федерации;  Бюджетный Кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»;  Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;  Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 № 82;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки Подпрограммы | Администрация ЗАТО Звёздный |
| Заказчик,  исполнитель,  исполнители мероприятий Подпрограммы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;  Исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный;  Исполнители мероприятий Подпрограммы: отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок Подпрограммы: с 01.01. 2014 по 31.12.2019.  Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Цели Подпрограммы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и повышение комфортности движения автотранспортных средств;  сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение качественных работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог;  приведение автомобильных дорог ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование Подпрограммы за счёт средств муниципального дорожного фонда ЗАТО Звёздный Пермского края осуществляется в соответствии с решениями Думы ЗАТО Звёздный  Общий объём финансирования Подпрограммы 41 138,25436 тыс. руб.:  2014 – 6 871,38974 тыс. руб.;  2015 – 6 508,15510 тыс. руб.;  2016 – 12 218,70952 тыс. руб.;  2017 – 6 120,000 тыс. руб.;  2018 – 4 710,000 тыс. руб.;  2019 – 4 710,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Повышение качества муниципальных дорог городского округа ЗАТО Звёздный;  создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах городского округа ЗАТО Звёздный;  приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство городского округа ЗАТО Звёздный |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.  Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы |

**2. Общие положения**

Муниципальная подпрограмма «Ремонт и содержание дорог» в рамках муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звёздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» направлена на содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и повышение комфортности движения автотранспортных средств.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

Разработка и реализация Подпрограммы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края.

Исходя из фактического неудовлетворительного состояния 15 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и с учётом приведения их в нормативное состояние в 2012 году в рамках реализации проекта «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории п. Звёздный Пермского края» были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к подъездам, ремонту и замене бордюров, восстановлению водоотводных канав.

В 2013 году работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории п. Звёздный Пермского края» были продолжены, отремонтировано 11 дворовых территорий.

Согласно Перечню автомобильных дорог на территории городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённому постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 01.09.2011 № 540, общая протяжённость автомобильных дорог составляет 29,9 п. км – это дороги 4-5 категории, из них 15,2 км поставлены на учёт. На сегодняшний день 28% муниципальных дорог не отвечают нормативным требованиям.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве по обеспечению безопасности дорожного движения и корректировки Проектов организации дорожного движения ЗАТО Звёздный необходимо приводить в соответствие с нормативными требованиями технические средства организации дорожного движения на территории ЗАТО Звёздный (дорожные знаки, разметки, искусственные неровности, ограждения).

Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

В связи с развитием индивидуального жилищного строительства необходимо развивать транспортную инфраструктуру к вновь созданным земельным участкам.

В 2016 году необходимо привести в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов автомобильную дорогу от восточной границы ЗАТО Звёздный до КПП-1 в п. Звёздный Пермского края, которая является одной из основных автомобильных дорог в п. Звёздный, а также единственным подъездом к вновь построенному учебному учреждению федерального значения - Пермское суворовское военное училище. Общий объём работ составит 7 514 кв.м.

В 2017 году необходимо продолжить приведение в нормативное состояние автомобильной дороги от КПП-1 по улице Ленина, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звёздный Пермского края общей площадью ремонта 11 610 кв.м.

**4. Основные цели и задачи Подпрограммы,**

**сроки и этапы её реализации**

Целью Подпрограммы является содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и повышение комфортности движения автотранспортных средств и неувеличение доли автомобильных дорог ЗАТО Звёздный, не соответствующих нормативным требованиям.

Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путём выполнения следующих задач:

- обеспечения сохранности существующей дорожной сети, выполнения качественных работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог;

- приведения автомобильных дорог ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшения качества автодорожного покрытия.

Срок Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы.

**5. Перечень целевых показателей Подпрограммы**

**и сроки их достижения**

Реализация Подпрограммы позволит повысить качество муниципальных дорог городского округа ЗАТО Звёздный, создать безопасные условия для движения и снизить аварийность на дорогах городского округа ЗАТО Звёздный.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевых показателей | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| 1. | Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %,  по полугодиям: 1/2 | 28  28/28 | 28  28/28 | 28  28/28 | 28  28/28 | 28  28/28 | 28  28/28 |
| 2. | Проведение текущего (ямочного) ремонта автомобильных дорог, км,  по полугодиям: 1/2 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 | 1,0  0,5/0,5 |
| 3. | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог, км,  по полугодиям: 1/2 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 | 0,8  0/0,8 |
| 4. | Доля дорожно-транспорт-ных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетвори-тельных дорожных условий, в общем количестве ДТП,  по полугодиям: 1/2 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 |
| 5. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети путём проведения работ по их ремонту (кв.м) | 0 | 0 | 9185,6 | 11610 | 0 | 0 |
| 5.1 | Ремонт автомобильной дороги от восточной границы ЗАТО Звёздный до КПП-1 в п. Звёздный Пермского края |  |  | 7514 |  |  |  |
| 5.2 | Ремонт автомобильной дороги от КПП-1 по ул. Ленина в п. Звёздный Пермского края |  |  | 1671,6 |  |  |  |
| 5.3 | Ремонт автомобильной дороги от КПП-1 по улице Ленина, включая проезды к жилым домам и нежи-лым зданиям в п. Звёздный Пермского края |  |  |  | 11610 |  |  |

**6. Система программных мероприятий Подпрограммы**

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлечённые по результатам проведения конкурентных процедур,.

Источник финансирования Подпрограммы: бюджет ЗАТО Звёздный.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| 1. | Региональный проект «Муниципальные дороги» | 362,15946 |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-квартирных домов населённых пунктов (краевой бюджет) | 2755,26201 |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звёздный за счёт средств федерального бюджета |  | 44,200 |  |  |  |  |
| 4. | Содержание в зимний период автомобильных дорог, расположенных на территории ЗАТО Звёздный | 1167,69231 | 1167,69231 | 1167,69231 |  |  |  |
| 5. | Работы по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории ЗАТО Звёздный |  |  |  | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 |
| 6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звёздный | 2389,50196 | 5084,73279 | 3260,6588 | 910,00 |  |  |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги от восточной границы ЗАТО Звёздный до КПП-1 в п. Звёздный Пермского края |  |  | 7661,7001 |  |  |  |
| 7.1. | Ремонт автомобильной дороги от восточной границы ЗАТО Звёздный до КПП-1 в п. Звёздный Пермского края  **федеральный бюджет**  (объём работ **-** 7 514 кв.м) |  |  | 6196,2936 |  |  |  |
| 7.2. | Ремонт автомобильной дороги от КПП-1 по ул. Ленина в п. Звёздный Пермского края **федеральный бюджет**  (объём работ **–** 1671,6 кв.м) |  |  | 1465,4065 |  |  |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги от КПП-1 по улице Ленина, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звёздный Пермского края |  |  |  | 500,00 |  |  |
| 9. | Приобретение дорож-ных знаков и других средств по обеспече-нию безопасности дорожного движения | 196,774 | 211,530 | 119,73997 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10. | Разработка проекта организации дорожного движения |  |  | 8,91834 |  |  |  |
| **Всего по Подпрограмме:** | | 6871,38974 | 6508,15510 | 12 218,70952 | 6 120,00 | 4 710,00 | 4 710,0 |

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете из муниципального дорожного фонда ЗАТО Звёздный Пермского края.

Общий объём финансирования Подпрограммы из муниципального дорожного фонда ЗАТО Звёздный Пермского края составляет 41 138,25436 тыс. руб.:

2014 – 6 871,38974 тыс. руб.;

2015 – 6 508,15510 тыс. руб.;

2016 – 12 218,70952 тыс. руб.;

2017 – 6 120,000 тыс. руб.;

2018 – 4 710,000 тыс. руб.;

2019 – 4 710,000 тыс. руб.

**8. Механизм реализации Подпрограммы**

**и контроль её выполнения**

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный. Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Программы.

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Подпрограммы и о достижении целевых показателей Подпрограммы.

**Подпрограмма «Организация наружного освещения ЗАТО Звёздный»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Содержание раздела |
| Наименование Подпрограммы | Организация наружного освещения ЗАТО Звёздный (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки, принятия и реализации Подпрограммы | Конституция Российской Федерации;  Бюджетный Кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;  Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки Подпрограммы | Администрация ЗАТО Звёздный |
| Заказчик,  исполнитель,  исполнители мероприятий Подпрограммы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;  Исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный;  Исполнители мероприятий Подпрограммы: отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный,  муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.  Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение надёжного и высокоэффективного наружного освещения ЗАТО Звёздный |
| Задачи Подпрограммы | Повышение надёжности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;  экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.  Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 10 893,87993 тыс. руб.:  2014 – 1 961,71039 тыс. руб.;  2015 – 1 934,82562 тыс. руб.;  2016 – 1 897,34392 тыс. руб.;  2017 – 1 700,000 тыс. руб.;  2018 – 1 700,000 тыс. руб.;  2019 – 1 700,000 тыс. руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы | Обеспечение комфортного проживания населения городского округа ЗАТО Звёздный, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика городского округа ЗАТО Звёздный в вечернее и ночное время |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.  Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы |

**2. Общие положения**

Муниципальная подпрограмма «Организация наружного освещения ЗАТО Звёздный» в рамках муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звёздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» (далее – Подпрограмма) предусматривает создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Вопросы организации наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей ЗАТО Звёздный. В этой связи большое значение придаётся приведению к нормативным значениям освещённости улиц, дворовых территорий многоквартирных домов, территорий муниципальных образовательных учреждений, а также созданию комфортных условий проживания граждан и обеспечению безопасности дорожного движения в вечернее и в ночное время.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

Оптимальная освещённость способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, является видимым проявлением эффективности работы органов местного самоуправления.

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория городского округа ЗАТО Звёздный. Проблема заключается в поддержании в нормативном состоянии сети линий наружного освещения и развитии новых участков линий наружного освещения.

**4. Основные цели и задачи Подпрограммы,**

**сроки и этапы её реализации**

Цель Подпрограммы: обеспечение надёжного и высокоэффективного наружного освещения ЗАТО Звёздный.

Задачи Подпрограммы:

повышение надёжности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Срок реализации Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы.

**5. Перечень целевых показателей Подпрограммы**

**и сроки их достижения**

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить комфортное проживание населения городского округа ЗАТО Звёздный, безопасное движение транспортных средств и улучшение архитектурного облика городского округа ЗАТО Звёздный в вечернее и ночное время.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| Доля освещённых улиц, проездов в ЗАТО Звёздный от общей протяжённости освещаемых улиц, проездов в ЗАТО Звёздный, %,  по полугодиям: 1/2 | 100  100/  100 | 100  100/  100 | 100  100/  100 | 100  100/  100 | 100  100/  100 | 100  100/  100 |
| Доля энергосберегающих ламп от общего количества установленных ламп, %,  по полугодиям: 1/2 | 4  2/2 | 5  2/3 | 5  2/3 | 5  2/3 | 5  2/3 | 5  2/3 |

**6. Система программных мероприятий Подпрограммы**

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлечённые по результатам проведения процедур размещения муниципального заказа.

Источник финансирования Подпрограммы: бюджет ЗАТО Звёздный.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| 2014  (факт) | 2015  (факт) | 2016  (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| 1. | Обеспечение наружного освеще-ния на территории ЗАТО Звёздный (потребление электрической энергии линиями наружного освещения) | 1613,46039 | 1679,67444 | 1713,34392 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2. | Техническое обслуживание линий наружного освещения на территории ЗАТО Звёздный | 348,250 | 255,15118 | 184,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 10 893,87993 тыс. руб.:

2014 – 1 961,71039 тыс. руб.;

2015 – 1 934,82562 тыс. руб.;

2016 – 1 897,34392 тыс. руб.;

2017 – 1 700,000 тыс. руб.;

2018 – 1 700,000 тыс. руб.;

2019 – 1 700,000 тыс. руб.

8. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль её выполнения

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и подготовку отчёта о реализации Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Подпрограммы и о достижении целевых показателей Подпрограммы.

Подпрограмма «Чистый Звёздный»

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Содержание раздела |
| Наименование Подпрограммы | Чистый Звёздный (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки, принятия и реализации Подпрограммы | Конституция Российской Федерации;  Бюджетный Кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки Подпрограммы | Администрация ЗАТО Звёздный |
| Заказчик,  исполнитель,  исполнители мероприятий  Подпрограммы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;  Исполнитель – отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный  Исполнители мероприятий Подпрограммы: отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный, жители ЗАТО Звёздный |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: с 01.01. 2014 по 31.12.2019.  Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Цели Подпрограммы | Улучшение экологического состояния окружающей среды;  сохранение здоровья населения городского округа ЗАТО Звёздный;  восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности |
| Задачи Подпрограммы | Улучшение и охрана почвенного покрова на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  организация системы управления бытовыми отходами;  содержание объектов в нормативном санитарном состоянии;  ликвидация накопленного экологического ущерба в связи с прошлой хозяйственной деятельностью;  пропаганда охраны окружающей среды |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.  Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 3 593,3 тыс. руб.:  2014 – 250,00 тыс. руб.;  2015 – 523,30 тыс. руб.;  2016 – 2 415,00 тыс. руб.;  2017 – 135,00 тыс. руб.;  2018 – 135,00 тыс. руб.;  2019 – 135,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Улучшение экологического состояния окружающей среды и сохранение здоровья населения ЗАТО Звёздный, а также вовлечение экологически реабилитированных территорий, восстановленных мест обитания объектов животного и растительного мира в хозяйственный оборот и повышение их инвестиционной привлекательности |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.  Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы |

**2. Общие положения**

Муниципальная Подпрограмма «Чистый Звёздный» направлена на улучшение экологической ситуации в ЗАТО Звёздный.

В условиях реформирования экономики и наметившегося подъёма производства вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация на территории городского округа ЗАТО Звёздный не в полной мере отвечает требованиям федерального законодательства и интересам населения ЗАТО Звёздный.

В связи с этим возрастает актуальность изучения динамики состояния окружающей среды, определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду, разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, проведения воспитательной и образовательной работы с населением ЗАТО Звёздный.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

Оценка экологической ситуации в ЗАТО Звёздный показала, что:

по результатам химического анализа атмосферного воздуха и оценки уровня его загрязнения на территории городского округа ЗАТО Звёздный на протяжении последних лет сохраняется низкий уровень загрязнения вредными химическими веществами;

по данным химического анализа наблюдается превышение предельно допустимых концентраций по содержанию аммонийного азота и нефтепродуктов в реке Юг. Наиболее высоким качеством отличается вода родника. Высокая жёсткость воды обусловлена гидрогеологическими характеристиками территории, а повышенный уровень аммонийного азота и нефтепродуктов характеризует антропогенное воздействие на водные объекты, захламление берегов водного объекта.

Проблемы негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления являются актуальными на территории городского округа ЗАТО Звёздный, требуют постоянного внимания, принятия квалифицированных решений.

Основная проблема заключается в том, что арендаторы земельных участков, использующих их под гаражи и огороды на территории городского округа ЗАТО Звёздный, не заключают договоры на сбор и вывоз бытовых отходов со специализированными организациями, выполняющими данный вид деятельности, мусор выбрасывается на прилегающую территорию гаражной зоны и зоны огородничества. Многие жители ЗАТО Звёздный вывозят бытовой мусор в неустановленные для захоронения отходов места, таким образом, образуются захламлённые участки земли в лесной зоне на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

С целью ликвидации мусора с захламлённых мест с территории ЗАТО Звёздный администрация ЗАТО Звёздный проводит мероприятия по санитарной очистке территории ЗАТО Звёздный после зимнего периода с привлечением арендаторов земельных участков, жителей ЗАТО Звёздный, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Одним широко распространённым проявлением накопленного экологического ущерба являются площади загрязнения нефтью и нефтепродуктами на территории ЗАТО Звёздный.

В рамках направления по экологической реабилитации территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями и предотвращению появления таких объектов в будущем предусмотрены мероприятия по разработке технологий и строительству установок для обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отходов, разработке, совершенствованию и апробации технологий биоремедиации загрязнённых земель, реализации практических мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Решение вопросов экологического воспитания подрастающего поколения и взрослого населения ЗАТО Звёздный имеет первостепенную важность, поскольку формируют у человека любовь к охране окружающей среды.

Дети младшего и среднего школьного возрастов участвуют в практической работе в экологических профильных отрядах на базе общеобразовательных учреждений. Эти отряды участвуют не только в экологических акциях по уборке мусора, посадке деревьев и др., но и ведут активную экологическую пропаганду среди своих сверстников и взрослого населения.

Но экологическое воспитание и образование не должно быть односторонним и направлено лишь на определённую категорию населения. Этот процесс должен носить массовый характер, так как, к сожалению, уровень экологической культуры части населения продолжает оставаться низким. Это характеризуется выбросом мусора в неустановленных местах, включая водоохранную зону реки Юг, мытьём автомашин у водоёмов, парковкой автомобилей на газонах и в зелёных зонах, засорением прилегающих к дачным (огородным) участкам территорий бытовыми отходами.

Поэтому необходимо осуществлять пропаганду в области экологической безопасности через детские, молодёжные и трудовые коллективы посредством средств массовой информации.

**4. Основные цели и задачи Подпрограммы,**

**сроки и этапы её реализации**

Анализ состояния окружающей среды городского округа ЗАТО Звёздный показывает, что необходимо системное рассмотрение эколого-санитарных проблем с осуществлением комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и сохранение здоровья населения ЗАТО Звёздный.

Цели Подпрограммы:

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- сохранение здоровья населения городского округа ЗАТО Звёздный;

- восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности.

Задачи Подпрограммы:

улучшение и охрана почвенного покрова на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

организация системы управления бытовыми отходами;

содержание объектов в нормативном санитарном состоянии;

ликвидация накопленного экологического ущерба в связи с прошлой хозяйственной деятельностью;

развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей среды;

содержание объектов в нормативном санитарном состоянии.

Срок Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы.

**5. Перечень целевых показателей Подпрограммы и сроки их достижения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование целевых показателей | 2014  (факт) | 2015  (факт) | 2016  (план) | 2017  (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| 1. | Вывоз мусора с захламлённых мест территории ЗАТО Звёздный, м3,  по полугодиям: 1/2 | 450  0/450 | 450  250/  200 | 250  0/250 | 250  0/250 | 250  0/250 | 250  0/250 |
| 2. | Количество проведённых лекций;  семинаров;  выставок по охране окружающей среды, по полугодиям: 1/2 | 4  1  1/2 | 4  1  1/2 | 4  1  1/2 | 4  1  1/2 | 4  1  1/2 | 4  1  1/2 |

**6. Система программных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Объём финансирования из местного бюджета,  тыс. руб. | | | | | |
| 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| 1. | Эвакуация твёрдых бытовых отходов с захламлённых мест с территории ЗАТО Звёздный | 240,0 | 513,30 | 510,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2. | Организация и прове-дение Всероссийского экологического субботника – «Зелёная Россия» | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.  3.1.  3.2.  3.3.  3.4. | Проведение меропри-ятий в рамках ежегод-ной Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»:  Проведение конкурса экологического плаката;  Семинар по экологии;  Книжная выставка по экологии;  Оформление стендов по охране окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Разработка рабочего проекта по ликвида-ции загрязнений земель нефтепродук-тами на территории военного городка № 3 ЗАТО Звёздный Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1600,00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. | Проведение проверки достоверности опре-деления сметной стоимости Рабочего проекта по ликвида-ции загрязнений земель нефтепродук-тами на территории военного городка № 3 ЗАТО Звёздный Пермского края | 0,0 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 0 | 0 |

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 3 593,3 тыс. руб.:

2014 – 250,00 тыс. руб.;

2015 – 523,30 тыс. руб.;

2016 – 2415,00 тыс. руб.;

2017 – 135,00 тыс. руб.;

2018 – 135,00 тыс. руб.;

2019 – 135,00 тыс. руб.

**8. Механизм реализации Подпрограммы**

**и контроль её выполнения**

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный. Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы.

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Подпрограммы и о достижении целевых показателей Подпрограммы.

**Подпрограмма «Обеспечение безопасности**

**гидротехнического сооружения»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  раздела | Содержание раздела |
| Наименование Подпрограммы | Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки, принятия и реализации Подпрограммы | Конституция Российской Федерации;  Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;  Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённая Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1330-п;  Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки Подпрограммы | Администрация ЗАТО Звёздный |
| Заказчик,  исполнитель,  исполнители мероприятий Подпрограммы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;  Исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный;  Исполнители мероприятий Подпрограммы: отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный, организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.  Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение защищённости населения от негативного воздействия поверхностных вод;  повышение эксплуатационной надёжности гидротехнического сооружения (далее – ГТС) путём приведения ГТС к безопасному техническому состоянию |
| Задачи Подпрограммы | Содержать и технически эксплуатировать ГТС;  привести в безопасное техническое состояние эксплуатируемое ГТС, имеющее пониженный уровень безопасности, путём капитального ремонта ГТС |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.  Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 22 697,03764 тыс. руб.:  2014 – 13 178,57098 тыс. руб.;  2015 – 8 827,23666 тыс. руб.;  2016 – 430,00 тыс. руб.;  2017 – 261,230 тыс. руб.;  2018 – 0,00 тыс. руб.;  2019 – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемый конечный результат | Предотвращение возможного ущерба от негативного воздействия вод и аварий на ГТС |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.  Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы |

**2. Общие положения**

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» в рамках муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звёздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» предусматривает повышение эксплуатационной надёжности гидротехнического сооружения (далее – ГТС) путём приведения ГТС к безопасному техническому состоянию.

Речная сеть территории ЗАТО Звёздный относится к бассейну реки Юг (левый приток р. Бабка). Река Юг с небольшими безымянными притоками является основным водным ресурсом городского округа ЗАТО Звёздный. Протяжённость р. Юг в пределах ЗАТО Звёздный составляет 13 км. На юге территории берут начало реки Балык, Берсяк, Сухой Балчуг, которые также являются притоками р. Бабка. На реке Юг организован пруд, имеющий рекреационное значение. Обеспеченность территории городского округа ЗАТО Звёздный водными ресурсами высокая.

В 2014-2015 годах планируется выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на р. Юг в ЗАТО Звёздный с целью повышения безопасности в эксплуатации и надёжности гидротехнического сооружения.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

По характеру водного режима река Юг относится к типу рек с чётко выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, устойчивой и продолжительной зимней меженью.

Непроведение работ по капитальному ремонту ГТС в ближайшее время может привести к разрушению гасителя щитового водосброса закрытого типа. В результате при пропуске весеннего половодья в зону вероятного затопления при разрушении плотины попадает территория площадью 83,9 га с расположенными на ней зданиями, сооружениями и объектами инфраструктуры. Авария приведёт к ухудшению показателей биологических ресурсов городского округа ЗАТО Звёздный.

Согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Звёздный, согласованному с начальником Главного управления МЧС по Пермскому краю, возникновение затопления может привести к повреждению и разрушению хозяйственных построек дачного кооператива «Яблоня», автомобильных дорог, газопровода местного значения; затратам на временную эвакуацию населения и нематериальных ценностей в незатапливаемые места; ухудшению условий жизни населения ЗАТО Звёздный; невозможности рационального использования территории городского округа. При наводнении могут возникнуть пожары и, как следствие, разрушения газопровода.

Пруд на реке Юг в ЗАТО Звёздный является единственным пожарным водоёмом для забора воды при ликвидации возгорания лесных массивов и лесопарковой зоны, ликвидации пожаров на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Гидротехническое сооружение для Звёздного, пруд необходимы как место обитания большого количества птиц, рыб и животных.

Отсутствие капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке Юг в ЗАТО Звёздный может привести к:

- отсутствию пожарного водоёма на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- невозможности проезда на полигон ТБО в связи с затоплением дороги;

- разрушению газопровода местного значения;

- нарушению многих биологических цепочек и уменьшению численности биологических ресурсов на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- ухудшению условий проживания населения в ЗАТО Звёздный и с. Бершеть Пермского края.

В целях обеспечения и повышения безопасности находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Звёздный ГТС, приведения гидроузла в работоспособное состояние и для защиты населённых пунктов и объектов инфраструктуры от негативного воздействия поверхностных вод в 2014-2015 годах планируется выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на р. Юг в ЗАТО Звёздный.

**4. Основные цели и задачи Подпрограммы,**

**сроки и этапы её реализации**

Цели Подпрограммы:

- обеспечение защищённости населения от негативного воздействия поверхностных вод;

- повышение эксплуатационной надёжности гидротехнического сооружения путём приведения ГТС к безопасному техническому состоянию.

Задачи Подпрограммы:

- контроль содержания и технической эксплуатации ГТС;

- приведение в безопасное техническое состояние эксплуатируемого ГТС, имеющего пониженный уровень безопасности, путём капитального ремонта ГТС.

Срок реализации Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы.

**5. Перечень целевых показателей Подпрограммы**

**и сроки их достижения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| Количество аварий на ГТС (безаварийная эксплуатация ГТС),  по полугодиям: 1/2 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 | 0  0/0 |

**6. Система Подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| 1. | Содержание ГТС | 205,4945 | 66,640 |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на р. Юг в ЗАТО Звёздный (п. Звёздный) за счёт средств:  **местный бюджет**  **краевой бюджет**  **федеральный бюджет** | 2339,97648  3917,80  6715,30 | 296,700  2932,400  4731,49666 |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и экспертиза Декларации безопасности гидротехнического сооружения пруда на р. Юг в п. Звёздный |  | 800,00 | 430,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Субсидии юридическим лицам |  |  | 0 | 261,230 | 0 | 0 |
|  | **Всего по подпрограмме** | **13178,57098** | **8827,23666** | **430,00** | **261,230** | **0** | **0** |

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 22 697,03764 тыс. руб.:

2014 – 13 178,57098 тыс. руб.;

2015 – 8 827,23666 тыс. руб.;

2016 – 430,00 тыс. руб.;

2017 – 261,230 тыс. руб.;

2018 – 0,00 тыс. руб.;

2019 – 0,00 тыс. руб.

**8. Механизм реализации Подпрограммы**

**и контроль её выполнения**

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный. Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы.

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Подпрограммы и о достижении целевых показателей Подпрограммы.».