## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением администрации

## ЗАТО Звёздный

## от 12.02.2019 № 137

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный»

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы

| Наименование программы | Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный |
| Участники Программы | Муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звёздный; индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Звёздный. |
| Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы | За период с 2012 по 2018 годы за счёт средств местного бюджета был построен детский сад на 140 мест, проведены работы по реконструкции здания под размещение МБУК «Городская библиотека» (в настоящее время – структурное подразделение МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный), реализовано строительство межшкольного стадиона, проведены работы по капитальному ремонту 2-х многоквартирных двухэтажных домов по ул. Лесная. Расширение жилищного фонда муниципального образования происходит за счёт развития индивидуального жилищного строительства и строительства многоквартирных жилых домов. За 2013-2018 годы: - построено семь индивидуальных жилых домов по пер. Большой Каретный, пер. Большой Каретный, 13А и ул. Вертолётная, 1; - продолжается строительство двух многоквартирных домов по ул. Бабичева, 4Б, ул. Ленина, 3А. На привлечённые средства в ЗАТО Звёздный построен Храм во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского, ведутся процедуры по вводу Храма в эксплуатацию. Открытые спортивные площадки (плоскостные сооружения) на территории ЗАТО Звёздный не имеют современного покрытия. Травяное и асфальтобетонное покрытия изношены, на всех плоскостных сооружениях требуется проведение восстановительных работ. Городскому округу ЗАТО Звездный требуются спортивные площадки с современным качественным покрытием, позволяющим проводить занятия и соревнования при неблагоприятных погодных условиях. Установка качественных спортивных сооружений планируется за счёт реконструкции существующих и строительства новых спортивных площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол, беговых дорожек с литым покрытием и т.п. Необходимо своевременное внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края и Генеральный план ЗАТО Звёздный Пермского края для качественного взаимодействия с межведомственными структурами Пермского края при регистрации земельных участков и объектов недвижимости |
| Цели Программы | Улучшение условий проживания населения ЗАТО Звёздный и обеспечение устойчивого развития территорий ЗАТО Звёздный при реализации градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений посредством совершенствования системы застройки, благоустройства, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; создание условий для развития физической культуры и массового спорта путём развития спортивной инфраструктуры |
| Перечень подпрограмм и задач | 1. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы». 1.1. Формирование и улучшение архитектурного облика ЗАТО Звёздный. 1.2. Повышение интереса различных категорий жителей ЗАТО Звёздный к занятиям физической культурой и спортом посредством развития инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и на территории ЗАТО Звёздный. 1.3. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1.4. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом. 1.5. Улучшение условий проживания, улучшение и развитие хозяйственно-бытового обслуживания жителей и гостей ЗАТО Звёздный посредством архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий. 2. Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный». 2.1. Поддержание актуальности Правил землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края и Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края. 2.2. Реализация Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края. 2.3. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный; 2.4. Реализация мероприятий в области застройки территории ЗАТО Звёздный. |
| Правовые основания Программы | 1. Конституция Российской Федерации; 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 5. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 6. Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»; 7. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»; 8. Генеральный план ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 № 89; 9. Правила землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением Думы ЗАТО Звёздный от 30.12.2013 № 121; 10. Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; 11. Постановление администрации ЗАТО Звёздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный»; 12. Постановление администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708» |
| Сроки реализации Программы | 2018-2021 годы. Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Объёмы и источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | итого |
| Всего, в том числе: | 5 575,24202 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 7 075,24202 |
| бюджет ЗАТО Звёздный | 5 575,24202 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 7 075,24202 |
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. | Общее количество плоскостных спортивных сооружений, прирост по полугодию: 1/2 | шт. | 11 0/0 | 11 0/0 | 11 0/0 | 11 0/0 |
|  | 2. | Площадь плоскостных сооружений, прирост по полугодию: 1/2 | кв.м | 11550,0 0/0 | 11550,0 0/0 | 11550,0 0/0 | 11550,0 0/0 |
|  | 3. | Корректировка Правил землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края (далее – ПЗЗ ЗАТО Звёздный), по полугодию: 1/2 | кол-во корректиро-вок | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | 4. | Корректировка Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края (далее – Генплан ЗАТО Звёздный), по полугодию: 1/2 | кол-во корректиро-вок | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
|  | 5. | Формирование электронных папок документов для информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, по полугодию: 1/2 | шт. | 0/0 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
|  | 6. | Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями проектной документации и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по полугодию: 1/2 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 7. | Подготовка градостроительных планов земельных участков с целью реализации мероприятий в области застройки территории ЗАТО Звёздный и создания условий для развития жилищного строительства | шт. | 16 | 15 | 15 | 15 |

## Финансирование Программы

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный» |
| Всего по Программе, в том числе: | 5 575,24202 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  | бюджет ЗАТО Звёздный | 5 575,24202 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы» |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | 5 331,74202 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО Звёздный | 5 331,74202 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1. Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | бюджет ЗАТО Звёздный | 4 930,000 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. Проверка достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации по реконструкции спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | бюджет ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | бюджет ЗАТО Звёздный | 376,13062 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4. Мероприятия по технологическому присоединению спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | бюджет ЗАТО Звёздный | 25,6114 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный» |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | 243,500 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  | бюджет ЗАТО Звёздный | 243,500 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1. Корректировка ПЗЗ ЗАТО Звёздный и Генплана ЗАТО Звёздный | бюджет ЗАТО Звёздный | 243,500 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |

Перечень мероприятий Программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный» |
| Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы» |
| Мероприятие 1. Реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный; индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Создание благоприятных условий для занятий спортом населения |
| Мероприятие 2. Проверка достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации по реконструкции спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | Специализированная государственная организация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение проверки проектно-сметной документации |
| Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | Индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А |
| Мероприятие 4. Мероприятия по технологическому присоединению спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | МУП ЖКХ «Гарант» | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Обеспечение необходимых подключений спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А к инженерным сетям |
| Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный» |
| Мероприятие 1. Корректировка ПЗЗ ЗАТО Звёздный и Генплана ЗАТО Звёздный | Индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Внесение изменений в Генплан ЗАТО Звёздный Пермского края в соответствии с ПЗЗ ЗАТО Звёздный Пермского края для дальнейшей его реализации на территории ЗАТО Звёздный |

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

В рамках реализации Программы риски могут быть разделены на следующие виды.

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и целевых показателей Программы;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Преодоление организационных рисков возможно путём своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Программы, могут повлечь за собой потерю управляемости Программой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение её целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки её эффективности.

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708».