Приложение к

 постановлению администрации

 ЗАТО Звёздный

 от 20.02.2017 № 211

 «УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 ЗАТО Звёздный

 от 31.12.2013 № 1251

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный»**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Содержание раздела |
| Наименование Программы  | Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный (далее – Программа) |
| Наименованиеподпрограмм | 1. Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы.2. Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный |
| Основание для разработки, принятия и реализации Программы | Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;Бюджетный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный законот 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»;Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;Генеральный план ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 № 89;Правила землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением Думы ЗАТО Звёздный от 30.12.2014 № 121;постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки Программы  | Администрация ЗАТО Звёздный  |
| Заказчик, исполнитель, исполнители мероприятий Программы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;Исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный. Исполнители мероприятий Программы: отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный;отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный;муниципальные бюджетные учреждения, предприятия и организации всех форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок Программы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. |
| Цели Программы | Улучшение условий проживания населения ЗАТО Звёздный и обеспечение устойчивого развития территорий ЗАТО Звёздный при реализации градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений посредством совершенствования системы застройки, благоустройства, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;создание условий для развития физической культуры и массового спорта путём развития спортивной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Реализация Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края;разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный;реализация мероприятий в области застройки территории ЗАТО Звёздный;улучшение архитектурного облика ЗАТО Звёздный;формирование архитектурного облика ЗАТО Звёздный;создание условий для развития жилищного строительства;повышение эффективности принятия градостроительных решений путём развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;обеспечение полноценного функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом;улучшение условий проживания, улучшение и развитие хозяйственно-бытового обслуживания жителей и гостей ЗАТО Звёздный посредством архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий;развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях ЗАТО Звёздный и на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Объёмы и источники финансирования Программы  | Бюджет ЗАТО Звёздный.Общий объём финансирования Программы составляет 15 108,66220 тыс. руб.:2014 год – 6 000,00000 тыс. руб.;2015 год – 4 706,87769 тыс. руб.;2016 год – 701,78448 тыс. руб.;2017 год – 3 700,00 тыс. руб.;2018 год – 0,00 тыс. руб.;2019 год – 0,00 тыс. руб.Объём средств, привлекаемых из краевого бюджета, определяется ежегодно в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольного стадиона) ЗАТО Звёздный;разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту двух этажей здания, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, д. 12;разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;капитальный ремонт хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;сбалансированное развитие территории ЗАТО Звёздный посредством территориального планирования и реализации Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края и документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный, а также документов градостроительного зонирования;создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Программы |

**2. Общие положения**

Муниципальная программа «Градостроительство на территории ЗАТО Звёздный» состоит из следующих подпрограмм:

 1. Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы.

 2. Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный.

 В подпрограмму «Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы» на 2014-2019 годы включены мероприятия:

 строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольного стадиона) ЗАТО Звёздный;

разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту двух этажей здания, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, д. 12;

 разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;

капитальный ремонт хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;

 разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А.

 В подпрограмму «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный» на 2014-2019 годы включены мероприятия:

внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края (далее - ПЗЗ) в части изменения функциональных зон и установленных нормативов градостроительных регламентов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный, и для качественного взаимодействия с межведомственными структурами Пермского края при регистрации земельных участков и объектов недвижимости;

внесение изменений в Генеральный план ЗАТО Звёздный Пермского края (далее - Генплан) в соответствии с ПЗЗ для дальнейшей его реализации на территории ЗАТО Звёздный;

введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный;

реализация мероприятий в области застройки территории ЗАТО Звёздный и создание условий для развития жилищного строительства путём подготовки градостроительных планов земельных участков.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

Осуществление градостроительной деятельности является полномочиями органов местного самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации органы местного самоуправления обязаны организовать предоставление участков под застройку, не допуская нарушений законодательства в области градостроительной деятельности. Нельзя приступать к застройке территорий под объекты муниципальных нужд, социально-значимые объекты и комплексную застройку при отсутствии проектов планировки земельных участков данных территорий.

Инвесторы и население ЗАТО Звёздный проявляют наибольший интерес к земельным участкам, предназначенным под многоквартирное и индивидуальное жилищное строительство (далее - ИЖС). Проекты планировки земельных участков по пер. Б. Каретный, ул. Вертолётная, ул. Лесная отсутствуют. Их разработка позволит установить на местности расположение дорог и проездов, красные линии застройки и границы земельных участков под объекты капитального строительства.

Необходимо своевременное внесение изменений в ПЗЗ и Генплан для качественного взаимодействия с межведомственными структурами Пермского края при регистрации земельных участков и объектов недвижимости.

Открытые спортивные площадки (плоскостные сооружения) на территории ЗАТО Звёздный не имеют современного покрытия. Травяное и асфальтобетонное покрытия изношены, на всех плоскостных сооружениях требуется проведение восстановительных работ.

Городскому округу ЗАТО Звездный требуются спортивные площадки с современным качественным покрытием, позволяющим проводить занятия и соревнования при неблагоприятных погодных условиях. Установка качественных спортивных сооружений планируется за счёт реконструкции существующих и строительства новых спортивных площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол, беговых дорожек с литым покрытием и т.п.

На территории ЗАТО Звёздный проводится много общественных мероприятий для детей и взрослых с массовым пребыванием людей из разных населённых пунктов Пермского края и России. Для комфортного нахождения на территории ЗАТО Звёздный необходимы современные помещения, пригодные для временного проживания.

**4. Основные цели и задачи Программы,**

**сроки и этапы её реализации**

Цели Программы:

 улучшение условий проживания населения ЗАТО Звёздный и обеспечение устойчивого развития территорий ЗАТО Звёздный при реализации градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный;

создание условий для развития физической культуры и массового спорта путём развития спортивной инфраструктуры.

 Задачи Программы:

 реализация Генплана;

 разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный;

 реализация мероприятий в области застройки территории ЗАТО Звёздный;

 улучшение архитектурного облика ЗАТО Звёздный;

 формирование архитектурного облика ЗАТО Звёздный;

 создание условий для развития жилищного строительства;

 повышение эффективности принятия градостроительных решений путём развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

 обеспечение полноценного функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

 повышение интереса различных категорий жителей ЗАТО Звёздный к занятиям физической культурой и спортом посредством развития инфраструктуры
для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

улучшение условий проживания, улучшение и развитие хозяйственно-бытового обслуживания жителей и гостей ЗАТО Звёздный посредством архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий.

Срок Программы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы.

**5. Перечень целевых показателей Программы**

**и сроки их достижения**

По подпрограмме «Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы» в период с 2014 по 2019 годы намечено построить 2760 кв.м плоскостных спортивных сооружений, разработать проектно-сметную документацию (далее - ПСД) по капитальному ремонту спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А; разработать ПСД на реконструкцию двух этажей здания по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 12; разработать ПСД по капитальному ремонту хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А; выполнить капитальный ремонт хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевых показателей** | **2014 факт** | **2015 факт** | **2016 факт** | **2017 план** | **2018 план** | **2019 план** |
| Общее количество плоскостных спортивных сооружений, шт.,прирост по полугодию: 1/2 | 80/0 | 102/0 | 110/0 | 110/0 | 110/0 | 110/0 |
| Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв.м,прирост по полугодию: 1/2 | 18749,40/0 | 21509,42760/0 | 11550,00/0 | 11550,00/0 | 11550,00/0 | 11550,00/0 |

 По подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный» за 2014-2019 годы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевых показателей** | **2014 факт** | **2015 факт** | **2016 факт** | **2017 план** | **2018 план** | **2019 план** |
| Корректировка ПЗЗ, кол-во корректировок, по полугодию: 1/2 | 00/0 | 00/0 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Корректировка Генплана, кол-во корректировок, по полугодию: 1/2 | 00/0 | 00/0 | 10/1 | 10/1 | 00/0 | 00/0 |
| Формирование электронных папок документов для информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, по полугодию: 1/2 | 00/0 | 00/0 | 30/3 | 105/5 | 105/5 | 105/5 |
| Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом,по полугодию: 1/2 | 00/0 | 00/0 | 21/1 | 21/1 | 21/1 | 21/1 |
| Подготовка градостроительных планов земельных участков | 14 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 |

**6. Система программных мероприятий Программы**

Мероприятия Программы указаны в Подпрограммах.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

 Общий объём финансирования Программы составляет 15 108,66220 тыс. руб.:

 2014 год – 6 000,00 тыс. руб.;

 2015 год – 4 706,87769 тыс. руб.;

 2016 год – 701,78448 тыс. руб.;

 2017 год – 3 700,00 тыс. руб.;

 2018 год – 0,00 тыс. руб.;

 2019 год – 0,00 тыс. руб.

**8. Механизм реализации Программы и контроль её выполнения**

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

 Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.

Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Программы.

При этом отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Программы и о достижении целевых показателей Программы.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы»**

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Содержание раздела |
| Наименование Подпрограммы | Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки, принятия и реализации Подпрограммы | Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;Бюджетный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный законот 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»;Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;Генеральный план ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 № 89;Правила землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением Думы ЗАТО Звёздный от 30.12.2014 № 121;постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки Подпрограммы  | Администрация ЗАТО Звёздный  |
| Заказчик, исполнитель, исполнитель мероприятий Подпрограммы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;Исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный; исполнители мероприятий Подпрограммы – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный,муниципальные бюджетные учреждения;предприятия и организации всех форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия программы |
| Цели Подпрограммы | Улучшение условий проживания населения ЗАТО Звёздный и обеспечение устойчивого развития территорий ЗАТО Звёздный в виде архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений посредством совершенствования системы застройки, благоустройства, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;создание условий для развития физической культуры и массового спорта путём развития спортивной инфраструктуры |
| Задачи Подпрограммы | Повышение интереса различных категорий жителей ЗАТО Звёздный к занятиям физической культурой и спортом посредством развития инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и на территории городского округа ЗАТО Звёздный;улучшение условий проживания, улучшение и развитие хозяйственно-бытового обслуживания жителей и гостей ЗАТО Звёздный посредством архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы  | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 14 865,08050 тыс. руб.: 2014 – 6 000,00 тыс. руб.;2015 – 4 618,07694 тыс. руб.;2016 – 547,00355 тыс. руб.;2017 – 3 700,00 тыс. руб.;2018 – 0,00 тыс. руб.;2019 – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольного стадиона) ЗАТО Звёздный;разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту двух этажей здания, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, д. 12;разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;капитальный ремонт хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы |

**2. Общие положения**

В Подпрограмму на 2014-2019 годы включено строительство, реконструкция и проектирование следующих объектов:

 строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольного стадиона) ЗАТО Звёздный;

разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту двух этажей здания, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, д. 12;

разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;

капитальный ремонт хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А;

разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

Открытые спортивные площадки (плоскостные сооружения) на территории ЗАТО Звёздный не имеют современного покрытия. Травяное и асфальтобетонное покрытия изношены, на всех плоскостных сооружениях требуется проведение восстановительных работ.

Городскому округу ЗАТО Звездный требуются спортивные площадки с современным качественным покрытием, позволяющим проводить занятия и соревнования при неблагоприятных погодных условиях. Установка качественных спортивных сооружений планируется за счёт реконструкции существующих и строительства новых спортивных площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол, беговых дорожек с литым покрытием и т.п.

На территории ЗАТО Звёздный проводится много общественных мероприятий для детей и взрослых с массовым пребыванием людей из разных населённых пунктов Пермского края и России. Для комфортного нахождения на территории ЗАТО Звёздный необходимы современные помещения, пригодные для временного проживания.

**4. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Цели Подпрограммы:

улучшение условий проживания населения ЗАТО Звёздный и обеспечение устойчивого развития территорий ЗАТО Звёздный в виде архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений посредством совершенствования системы застройки, благоустройства, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

создание условий для развития физической культуры и массового спорта путём развития спортивной инфраструктуры.

Задачи Подпрограммы:

 повышение интереса различных категорий жителей ЗАТО Звёздный к занятиям физической культурой и спортом посредством развития инфраструктуры
для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

улучшение условий проживания, улучшение и развитие хозяйственно-бытового обслуживания жителей и гостей ЗАТО Звёздный посредством архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий.

**5. Перечень целевых показателей Подпрограммы**

**и сроки их достижения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевых показателей** | **2014****факт** | **2015****факт** | **2016****план** | **2017****план** | **2018****план** | **2019****план** |
| Общее количество плоскостных спортивных сооружений, шт.,прирост по полугодию: 1/2 | 80/0 | 102/0 | 110/0 | 110/0 | 110/0 | 110/0 |
| Площадь плоскостных сооружений, кв.м, прирост по полугодию: 1/2 | 18749,40/0 | 21509,42760/0 | 11550,00/0 | 11550,00/0 | 11550,00/0 | 11550,00/0 |

**6. Система программных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименова-ние мероприятия | Сро-ки исполне-ния | Объём финансирования,тыс. руб. | Ожида-емые резуль-таты | Испол-нитель меро-приятия |
| 2014 факт | 2015 факт | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план |
| Строительство объектов социально-культурной сферы |
| 1. | Универсаль-ная спортив-ная площадка с искусствен-ным покры-тием (меж-школьный стадион) в ЗАТО Звёздный | 2015 | 6000,00 | 4316,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуа-тацию универ-сальной спортив-ной пло-щадки с искусст-венным покрытием (меж-школь-ный стадион) | Отдел архитек-туры, градо-строите-льства и комму-нально-го хо-зяйства админи-страции ЗАТО Звёзд-ный |
| 2. | Разработка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Реконструк-ция двух этажей по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, д. 12 | 2015 | 0 | 302,07694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка про-ектно-сметной докумен-тации и экспертиза проек-та на реконст-рукцию двух этажей по адре-су: Перм-ский край, п. Звёзд-ный, ул. Ленина, д. 12 | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нально-го хозяй-ства админи-страции ЗАТО Звёздный |
| 3. | Разработка проектно-сметной документа-ции по капитально-му ремонту хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | 2016 | 0,00 | 0 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | Разработка про-ектно-сметной докумен-тации по реконст-рукции хоккей-ной коробки в составе Спортивного комплек-са по адресу: Перм-ский край, п. Звёзд-ный, ул. Ленина, 9А | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нально-го хозяй-ства админи-страции ЗАТО Звёзд-ный  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документа-ции по капитально-му ремонту спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | 2016 | 0 | 0 | 397,00355 | 0 | 0 | 0 | Разработка про-ектно-сметной докумен-тации по капитальному ремонту спортив-ного комплек-са по адресу: Перм-ский край, п. Звёзд-ный, ул. Лени-на, 9А | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нально-го хозяй-ства админи-страции ЗАТО Звёзд-ный  |
| 5. | Капитальный ремонт хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 3680,00000 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт хоккей-ной коробки в составе Спортивного комплек-са по адресу: Перм-ский край, п. Звёзд-ный, ул. Лени-на, 9А | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нально-го хозяй-ства админи-страции ЗАТО Звёзд-ный |
| 6. | Проверка достовернос-ти сметной стоимости проектно-сметной документа-ции по капитально-му ремонту спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 20,00000 | 0,00 | 0,00 | Проверка достоверности сметной стоимос-ти про-ектно-сметной докумен-тации по капитальному ремонту спортив-ного комплек-са по адресу: Перм-ский край, п. Звёзд-ный, ул. Лени-на, 9А | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нально-го хозяй-ства админи-страции ЗАТО Звёзд-ный |

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет ЗАТО Звёздный (тыс. руб.) | Краевой бюджет (тыс. руб.) | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
| 2014 год | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 318,07694 | 0,00 | 4 300,00 |
| 2016 год | 547,00355 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8. Механизм реализации Подпрограммы**

**и контроль её выполнения**

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

 Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.

Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы.

При этом отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Подпрограммы и о достижении целевых показателей Подпрограммы.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный»**

**1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Содержание раздела |
| Наименование Подпрограммы | Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки, принятия и реализации Подпрограммы | Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;Бюджетный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;Генеральный план ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 № 89;Правила землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением Думы ЗАТО Звёздный от 30.12.2014 № 121;постановление администрации ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звёздный»;постановление администрации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» |
| Инициатор разработки Подпрограммы  | Администрация ЗАТО Звёздный  |
| Заказчик, исполнитель, исполнитель мероприятий Подпрограммы | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный;Исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный; исполнители мероприятий Подпрограммы – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный,отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный,муниципальные бюджетные учреждения, предприятия и организации всех форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок Подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2019.Подпрограмма не имеет строго разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия подпрограммы.  |
| Цель Подпрограммы | Улучшение условий проживания населения ЗАТО Звёздный и обеспечение устойчивого развития территорий ЗАТО Звёздный при реализации градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный |
| Задачи Подпрограммы | Реализация Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края;разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный;реализация мероприятий в области застройки территории ЗАТО Звёздный;улучшение архитектурного облика ЗАТО Звёздный;формирование архитектурного облика ЗАТО Звёздный;создание условий для развития жилищного строительства;повышение эффективности принятия градостроительных решений путём развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;обеспечение полноценного функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы  | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 243,59005 тыс. руб.: 2014 – 0,00 тыс. руб.;2015 – 88,80075 тыс. руб.;2016 – 154,78093 тыс. руб.;2017 – 0,00 тыс. руб.;2018 – 0,00 тыс. руб.;2019 – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Сбалансированное развитие территории ЗАТО Звёздный посредством территориального планирования и реализации Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края и документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный;информационная система обеспечения градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный |
| Организация контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы |

**2. Общие положения**

Подпрограммой «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный» на 2014-2019 годы планируется:

внести изменения в Правила землепользования и застройки ЗАТО Звёздный в части изменения функциональных зон и установленных нормативов градостроительных регламентов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный, и для качественного взаимодействия с межведомственными структурами Пермского края при регистрации земельных участков и объектов недвижимости;

внести изменения в Генеральный план ЗАТО Звёздный в соответствии с Правилами землепользования и застройки для дальнейшей его реализации на территории ЗАТО Звёздный;

ввести информационную систему обеспечения градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный;

реализовать мероприятия в области застройки территории ЗАТО Звёздный и создание условий для развития жилищного строительства путём подготовки градостроительных планов земельных участков.

**3. Характеристика проблемы, обоснование её актуальности**

**и необходимости её решения программным методом**

Осуществление градостроительной деятельности являётся полномочиями органов местного самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

**4. Основные цели и задачи Подпрограммы**

Цель Подпрограммы:

 улучшение условий проживания населения ЗАТО Звёздный и обеспечение устойчивого развития территорий ЗАТО Звёздный при реализации градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звёздный.

 Задачи Подпрограммы:

 реализация Генерального плана ЗАТО Звёздный;

 разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории ЗАТО Звёздный;

 реализация мероприятий в области застройки территории ЗАТО Звёздный;

 улучшение архитектурного облика ЗАТО Звёздный;

 формирование архитектурного облика ЗАТО Звёздный;

 создание условий для развития жилищного строительства;

 повышение эффективности принятия градостроительных решений путём развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

 обеспечение полноценного функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

**5. Перечень целевых показателей Подпрограммы**

**и сроки их достижения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевых показателей** | **2014****факт** | **2015****факт** | **2016****факт** | **2017****план** | **2018****план** | **2019****план** |
| Корректировка Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) ЗАТО Звёздный, кол-во корректировок, по полугодию: 1/2 | 00/0 | 00/0 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Корректировка Генерального плана (Генплана) ЗАТО Звёздный, кол-во корректировок, по полугодию: 1/2 | 00/0 | 00/0 | 10/1 | 10/1 | 00/0 | 00/0 |
| Формирование электронных папок документов для информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, по полугодию: 1/2 | 00/0 | 00/0 | 30/3 | 105/5 | 105/5 | 105/5 |
| Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом,по полугодию: 1/2 | 00/0 | 00/0 | 21/1 | 21/1 | 21/1 | 21/1 |
| Подготовка градостроительных планов земельных участков | 14 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**6. Система программных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наимено-вание меропри-ятия | Сро-ки исполне-ния | Объём финансирования,тыс. руб. | Ожида-емые резуль-таты | Испол-нитель меро-приятия |
| 2014факт | 2015факт | 2016факт | 2017план | 2018план | 2019план |
| «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звёздный» |
| 1. | Корректи-ровка ПЗЗ и Генплана ЗАТО Звёздный | 2016 | 0,00 | 0,00 | 154,78093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Корректи-ровка Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) ЗАТО Звёздный и Гене-рального плана ЗАТО Звёздный | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нального хозяйст-ва адми-нистра-ции ЗАТО Звёздный  |
| 2. | Корректи-ровка топографи-ческого плана п. Звёздный | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Корректи-ровка топографического плана п. Звёзд-ный | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нального хозяйст-ва адми-нистра-ции ЗАТО Звёздный |
| 3. | Обновление версии ПК «ГРАНД-Смета», версия «Prof» / «Флеш» на два рабочих места и право на использова-ние базово-го комплек-та норма-тивно-справочной информа-ции, вклю-чая ГЭСН и ФЕР, с годовым обновлени-ем на два рабочих места | 2017 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обновле-ние версии ПК «ГРАНД-Смета», версия «Prof» / «Флеш» на два рабочих места и право на использо-вание базового комплекта норматив-но-спра-вочной информа-ции, включая ГЭСН и ФЕР, с годовым обновле-нием на два рабочих места | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нального хозяйст-ва адми-нистрации ЗАТО Звёздный |
| 4.  | Информационно-кон-сультационные услуги для подго-товки проектно-сметной документа-ции по реконструкции системы теплоснаб-жения в жилых домах ЗАТО Звёздный Пермского края (2 этап) | 2014 | 0,00 | 34,80075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информа-ционно-консультационные услуги для подготов-ки проект-но-смет-ной доку-ментации по рекон-струкции системы теплоснабжения в жилых домах ЗАТО Звёздный Пермского края (2 этап) | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нального хозяйст-ва адми-нистрации ЗАТО Звёздный |
| 5. | Проведе-ние осмот-ра зданий, сооруже-ний на предмет их техническо-го состоя-ния и надле-жащего техни-ческого обслужи-вания в соответ-ствии с требовани-ями техни-ческих рег-ламентов, предъявляя-емыми к конструктивным и другим характерис-тикам надёжности и безопас-ности указанных объектов, требованиями проект-ной доку-ментации, выдача рекоменда-ций о мерах по устране-нию выяв-ленных нарушений в случаях, предусмот-ренных Градостро-ительным кодексом | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведе-ние осмот-ра зданий, сооруже-ний на предмет их техни-ческого состояния и надле-жащего техничес-кого обслуживания в соот-ветствии с требованиями техни-ческих регламен-тов, предъявляемыми к конструк-тивным и другим характеристикам надёжнос-ти и без-опасности указанных объектов, требованиями про-ектной документации, выда-ча реко-мендаций о мерах по устране-нию выяв-ленных наруше-ний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комм-унально-го хозяй-ства админи-страции ЗАТО Звёздный |
| 6. | Формирование электрон-ных папок документов для информационной системы обеспече-ния градострои-тельной деятель-ности | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Формиро-вание электрон-ных папок докумен-тов для информа-ционной системы обеспече-ния градо-строительной дея-тельности | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нального хозяй-ства админи-страции ЗАТО Звёздный |
| 7. | Подготовка градостро-ительных планов земельных участков | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализа-ция меро-приятий в области застройки террито-рии ЗАТО Звёздный и создание условий для разви-тия жилищ-ного стро-ительства | Отдел архитек-туры, градо-строи-тельства и комму-нального хозяй-ства админи-страции ЗАТО Звёздный |

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет ЗАТО Звёздный (тыс. руб.) | Краевой бюджет (тыс. руб.) | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 88,80075 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 154,78093 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8. Механизм реализации Подпрограммы**

**и контроль её выполнения**

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный.

 Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.

Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный представляет в Думу ЗАТО Звёздный отчёт о реализации Подпрограммы.

При этом отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Подпрограммы и о достижении целевых показателей Подпрограммы.».