УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 ЗАТО Звёздный

 от 31.08.2017 № 1090

Муниципальная программа

«Формирование комфортной

городской среды ЗАТО Звёздный»

на 2018-2022 годы

ЗАТО Звёздный

2017

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| Заказчик, ответственный исполнитель | Заказчик – администрация ЗАТО Звёздный.Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный |
| Участники Программы | Граждане, их объединения; заинтересованные лица; муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный; организации различных форм собственности, расположенные на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Звёздный.Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.Совершенствование уровня и организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки.Развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей на территории городского округа ЗАТО Звёздный |
| Задачи Программы | Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа ЗАТО Звёздный - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;- устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;- озеленение дворовых территорий МКД;- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;- проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;- количество дворовых территорий МКД, приведённых в нормативное состояние;- доля дворовых территорий, на которых проведён ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе; - количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению;- доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования; - повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы.Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объём финансирования Программы составляет 412 260,00 руб., в т.ч.:2018 год - 206 130,00 руб.;2019 год - 206 130,00 руб.;2020 год – 0 руб.;2021 год – 0 руб.;2022 год - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов.2. Осуществление общественного контроля реализации муниципальной программы.3. Вовлечение граждан в реализацию проектов благоустройства. 4. Привлечение граждан к софинансированию проектов благоустройства. 5. Создание пешеходной инфраструктуры.6. Отбор и реализация проектов, инициированных гражданами, и иные мероприятия.7. Организация проведения оценки благоустройства территории |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы**

**благоустройства в ЗАТО Звёздный**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования ЗАТО Звёздный является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Благоустройство территории городского округа ЗАТО Звёздный представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения ЗАТО Звёздный.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц при участии и взаимодействии органов местного самоуправления с привлечением населения, финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. Необходимость благоустройства территории городского округа ЗАТО Звёздный продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном образовании, с 2012 года в рамках реализации приоритетного проекта «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории п. Звёздный Пермского края» приведены в нормативное состояние 15 дворовых территорий МКД. В 2013 году реализация проекта была продолжена, и выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к подъездам, ремонту и замене бордюров, восстановлению водоотводных канав 11 дворовых территорий МКД. В 2014 году на территории п. Звёздный реализованы мероприятия на территории 6 МКД.

Территории МКД ежегодно обследуются в целях поддержания в нормативном состоянии и соответствия требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В некоторых дворах отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зелёной зоне.

В 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный, и составлены Паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный.

В 2014 году на территории ЗАТО Звёздный появилась Аллея Славы. Это арт-объект с элементами благоустройства и зонами отдыха. В рамках реализации I этапа выложено новое асфальтовое покрытие с установкой бордюров, заменены столбы для наружного освещения, кабели линий наружного освещения ушли в землю, в местах отдыха установлено дополнительное освещение, дополнительные скамейки и урны, для зон отдыха были изготовлены скульптурные композиции «Беззаботное детство», «Приручи ядро», «Ракета». В рамках реализации II этапа заменили 184 кв.м асфальтового покрытия, установили бордюры, заменили опоры наружного освещения, появилась новая зона отдыха для отдыхающих с дополнительным современным наружным освещением, скамейками и урнами.

В 2017 году реализация проекта «Благоустройство Аллеи Славы» была продолжена, и в п. Звёздный появилась еще одна зона отдыха для отдыхающих с дополнительным освещением, скамейками и урнами.

Также в 2017 году на территории ЗАТО Звёздный появится новая общественная территория «Сквер семейной культуры» в рамках культурного проекта «#Звёздныйвсевместе», который будет расположен между Воинским храмом и МБУ ЦДТ «Звёздный». Сквер будет местом семейного отдыха с детскими игровыми площадками, с танцевальной площадкой, сценой, площадками для «тихого» отдыха. Проект будет осуществляться в течение нескольких лет.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды проживания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объёме в связи с неисполнением доходной части бюджета ЗАТО Звёздный.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**2. Цели и задачи Программы, включая описание приоритетов**

**муниципальной политики в сфере благоустройства**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

В рамках реализации Программы поставлены следующие цели:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;

- совершенствование уровня и организация благоустройства дворовых территорий МКД для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;

- развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей на территории городского округа ЗАТО Звёздный

Для достижения этих целей предлагается выполнить ряд задач по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий МКД понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учётом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;

- устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

- озеленение дворовых территорий МКД;

- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;

- проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведённых в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведён ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению;

- доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;

- повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включённой в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и проездов между дворовыми территориями МКД в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест общего пользования;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям МКД.

**4. Объём средств, необходимых на реализацию Программы**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете.

Общий объём финансирования Программы составляет 412 260,00 руб., в том числе:

**0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;**

**0 тыс. руб. – средства краевого бюджета;**

**412 260,00 руб. – средства бюджета ЗАТО Звёздный.**

Информация об объёмах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в Приложении № 5 к настоящей Программе.

**5. Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД и территорий общего пользования городского округа ЗАТО Звёздный.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе. Адресный перечень дворовых территорий МКД, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звёздный, на которых планируется благоустройство в 2018–2022 годах, формируется с учётом результатов инвентаризации дворовых территорий.

**6. Срок реализации настоящей Программы**

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы. Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы.

**7. Объём видов работ по благоустройству**

**дворовых территорий МКД**

Для поддержания дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа ЗАТО Звёздный в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования городского округа ЗАТО Звёздный, исходя из:

1. минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

2. дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- оборудование контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов;

- кронирование деревьев;

- озеленение территории.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учётом создания условий доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в соответствии с Таблицей № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | 1 м2 | 1 090,01 |
| 2. | Обеспечение освещения с установкой опоры и светильника | 1 шт. | 33 149,92 |
| 3. | Обеспечение освещения с установкой светильника | 1 шт. | 17 505,52 |
| 4. | Установка скамьи | 1 шт. | 9 512,58 |
| 5. | Установка урны | 1 шт. | 3 462,23 |

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в соответствии с Таблицей № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1. | Устройство газона | м2 | 1 080,82 |
| 2. | Устройство живой изгороди | м | 850,64 |
| 3. | Устройство парковки | м2 | 2 033,74 |
| 4. | Устройство спортивной площадки | шт. | 149 443,24 |
| 5. | Устройство цветника | м2 | 2 244,19 |
| 6. | Устройство детской площадки | шт. | 199 638,36 |

Адресный перечень дворовых территорий МКД сформирован по результатам общественных обсуждений Программы и результатов инвентаризации дворовых территорий согласно Приложению № 2 к настоящей Программе.

**8. Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом)**

**собственников помещений в МКД, собственников иных зданий**

**и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,**

**подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых**

**на выполнение минимального и дополнительного перечней работ**

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Звёздный, регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение указанных работ, механизм контроля за их расходованием.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в объёме не менее установленного государственной программой «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Пермского края», утверждённой Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п, с учётом изменений, внесённых Постановлением Правительства Пермского края от 15.03.2017 № 96-п (далее – государственная программа).

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в объёме не менее установленного государственной программой.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В случае если государственной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счёт администрации ЗАТО Звёздный, открытый в органе Федерального казначейства по Пермскому краю.

Администрация ЗАТО Звёздный заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключённом соглашении.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает учёт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления <http://zvezdny.permarea.ru/> данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией ЗАТО Звёздный на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включённого в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включённого в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ЗАТО Звёздный осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчётный счёт подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приёмки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий МКД с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией ЗАТО Звёздный в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по вине подрядной организации;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**9. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации ЗАТО Звёздный.

Разработчиком Программы является администрация ЗАТО Звёздный, исполнителем Программы является отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный.

Исполнитель осуществляет:

- приём заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки проектному офису (рабочей группе) по разработке приоритетного проекта (программы) «Формирование комфортной городской среды»;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территорий МКД включается в Программу после инвентаризации дворовых территорий и проведения отбора МКД в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 27.08.2017 № 958 «Об организации общественных обсуждений по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный».

Исполнитель мероприятий Программы несёт ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путём заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в Приложении № 4 к Программе.

**10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц**

**о включении дворовой территории в Программу**

Включение дворовой территории МКД в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу, исходя из даты представления таких предложений, при условии соответствия требованиям, предусмотренным согласно Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утверждённому постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 27.07.2017 № 958 «Об организации общественных обсуждений по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный».

**11. Порядок включения предложений граждан, организаций**

**о включении наиболее посещаемой муниципальной территории**

**общего пользования в Программу**

Включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в Программу осуществляется по результатам оценки заявок граждан, организаций на включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в Программу, исходя из даты представления таких предложений, при условии соответствия требованиям, предусмотренным согласно Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утверждённому постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 27.07.2017 № 958 «Об организации общественных обсуждений по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный».

**12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории**

**и дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой**

**муниципальной территории общего пользования**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории МКД, расположенного на территории городского округа ЗАТО Звёздный, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа ЗАТО Звёздный, включённой в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, осуществляется в соответствии с Порядком, разработанным органом местного самоуправления.

**13. Ожидаемый социально-экономический эффект**

**и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населённых пунктов, и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения, и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексное благоустройство дворовых территорий в 50 МКД;

- повышение уровня комфортности проживания более 1 тыс. жителей за счёт функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб - 41 двора.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды ЗАТО Звёздный»

на 2018-2022 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Планируемые значения показателей |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. | 20 | 25 | 30 | 33 | 37 | 41 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | проценты | 48,78 | 60,96 | 73,17 | 80,49 | 90,24 | 100 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения ЗАТО Звёздный) | проценты | 45,68 | 53,68 | 59,66 | 71,88 | 83,40 | 100 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 3,202 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 19,020 | 19,020 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | проценты, кв.м. | 33,33 | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 100 | 100 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,34 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 2,04 | 2,04 |
| 8. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включённых в программу | проценты, рубли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включённых в программу | проценты, рубли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Формирование комфортной

 городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| **2018 год** |
| **1.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 1-1А». **1.1. Минимальный перечень работ:**1.1.1. Ремонт дворового проезда;1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора.**1.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения дворовой территории (установка 2-х дополнительных опор освещения),ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам.Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 18».**2.1. Минимальный перечень работ:**2.1.1. Ремонт дворового проезда;2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора.**2.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения двора (установка 2-х дополнительных опор освещения). Ремонт водоотводных канав.Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 20».**3.1. Минимальный перечень работ:**3.1.1. Ремонт дворового проезда;3.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора.**3.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения двора (установка 2-х дополнительных опор освещения). Ремонт дворового проезда.Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 3».**4.1. Минимальный перечень работ:**4.1.1. Ремонт дворового проезда;4.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора.**4.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения двора (установка 3-х дополнительных опор освещения). Ремонт дворового проезда, пешеходных дорожек и подходов к подъездам.Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства |  |
| **5.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Лесная, № 2».**5.1. Минимальный перечень работ:**5.1.1. Ремонт дворового проезда;5.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора.**5.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние освещения двора. Ремонт дворового проезда, пешеходных дорожек и подходов к подъездам.Установка скамеек и урн. | Повышение уровня благоустройства |  |
| 6. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Сквер семейной культуры».**6.1. Минимальный перечень работ:**6.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий;6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора.**6.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2018 | 2018 | Увеличение мест отдыха жителей | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2019 год** |
| **1.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 5».**1.1. Минимальный перечень работ:**1.1.1. Ремонт дворового проезда;1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора.**1.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная № 9».**2.1. Минимальный перечень работ:**2.1.1. Ремонт дворового проезда;2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора.**2.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 11».**3.1. Минимальный перечень работ:**3.1.1. Ремонт дворового проезда;3.1.2. установка светильников;3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора.**3.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 8».**4.1. Минимальный перечень работ:**4.1.1. Ремонт дворового проезда;4.1.2. установка светильников;4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора.**4.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **5.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 12».**5.1.Минимальный перечень работ:**5.1.1. Ремонт дворового проезда;5.1.2. установка светильников;5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора.**5.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 6. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Аллея Славы».**6.1. Минимальный перечень работ:**6.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий;6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора.**6.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2019 | 2019 | Приведение в нормативное состояние \_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2020 год  |
| **1.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 7».**1.1.Минимальный перечень работ:**1.1.1. Ремонт дворового проезда;1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора.**1.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 9».**2.1. Минимальный перечень работ:**2.1.1. Ремонт дворового проезда;2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора.**2.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 15».**3.1. Минимальный перечень работ:**3.1.1. Ремонт дворового проезда;3.1.2. установка светильников;3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора.**3.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 17».**4.1. Минимальный перечень работ:**4.1.1. Ремонт дворового проезда;4.1.2. установка светильников;4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора.**4.2. Дополнительный перечень работ:** нет | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **5.**Основное мероприятие Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 1».**5.1. Минимальный перечень работ:**5.1.1. Ремонт дворового проезда;5.1.2. установка светильников;5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора.**5.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 6. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Аллея Славы».6.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий;6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора.**6.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2020 | 2020 | Приведение в нормативное состояние \_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 год |
| **1.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 2».**1.1. Минимальный перечень работ:**1.1.1. Ремонт дворового проезда;1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора.**1.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 3».**2.1. Минимальный перечень работ:**2.1.1. Ремонт дворового проезда;2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора.**2.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 6».**3.1. Минимальный перечень работ:**3.1.1.. Ремонт дворового проезда;3.1.2. установка светильников;3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора.**3.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 8».**4.1. Минимальный перечень работ:**4.1.1. Ремонт дворового проезда;4.1.2. установка светильников;4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора.**4.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **5.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, № 4».**5.1.Минимальный перечень работ:**5.1.1. Ремонт дворового проезда;5.1.2. установка светильников;5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора.**5.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории «Площадь Победы».**4.1. Минимальный перечень работ:**6.1.1. Обеспечение освещением общественных территорий;6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора.**6.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2021 | 2021 | Приведение в нормативное состояние \_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2022 год |
| **1.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 3».**1.1. Минимальный перечень работ:**1.1.1. Ремонт дворового проезда;1.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн для мусора.**1.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева № 5».**2.1. Минимальный перечень работ:**2.1.1. Ремонт дворового проезда;2.1.2. обеспечение освещением дворовых территорий;2.1.3. установка скамеек; 2.1.4. установка урн для мусора.**2.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 11»**3.1. Минимальный перечень работ:**3.1.1. Ремонт дворового проезда;3.1.2. установка светильников;3.1.3. установка скамеек; 3.1.4. установка урн для мусора.**3.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Бабичева, № 13».**4.1. Минимальный перечень работ:**4.1.1. Ремонт дворового проезда;4.1.2. установка светильников;4.1.3. установка скамеек; 4.1.4. установка урн для мусора.**4.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **5.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 14».**5.1. Минимальный перечень работ:**5.1.1. Ремонт дворового проезда;5.1.2. установка светильников;5.1.3. установка скамеек; 5.1.4. установка урн для мусора.**5.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены, скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **6.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, № 16».**6.1. Минимальный перечень работ:**6.1.1. Ремонт дворового проезда;6.1.2. установка светильников;6.1.3. установка скамеек; 6.1.4. установка урн для мусора.**6.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **7.**Основное мероприятие «Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, № 6».**7.1. Минимальный перечень работ:**7.1.1. Ремонт дворового проезда;7.1.2. установка светильников;7.1.3. установка скамеек; 7.1.4. установка урн для мусора.**7.2. Дополнительный перечень работ: нет** | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворового проезда по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 8. Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории». **8.1. Минимальный перечень работ:**8.1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**8.2. Дополнительный перечень работ:** 8.2.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | 2022 | 2022 | Приведен в нормативное состояние \_\_\_\_\_\_\_, оборудована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Установлены скамейки,урны | Повышение уровня благоустройства |  |

Приложение № 3

 к муниципальной программе

 «Формирование комфортной

 городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы

|  |
| --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финанси-рования | Код бюджетной классификации | Объёмы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 206 130,00 | 206 130,00 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация ЗАТО Звёздный | Федеральный бюджет | 977 | 0503 | 2000055550 | 244 | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений |
| Краевой бюджет | 977 | 0503 | 20000R555 0 | 244 | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений |
| Местный бюджет | 977 | 0503 | 20000L555 0 | 244 | 206 130,00 | 206 130,00 | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений |

Приложение № 4

 к муниципальной программе

 «Формирование комфортной

 городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год | 2018 год |
|  |  | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |
| Проведение на территории городского округа ЗАТО Звёздный инвентаризации дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный Пермского края | Администрация ЗАТО Звёздный | + |  |  |  |
| Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы | Администрация ЗАТО Звёздный | + |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный»» с учётом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация ЗАТО Звёздный | + |  |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проекта благоустройства с учётом обсуждения с заинтересованными лицами  | Администрация ЗАТО Звёздный |  | + | + |  |
| Проведение конкурентных процедур, заключение муниципального контракта | Администрация ЗАТО Звёздный |  |  |  | + |

Приложение № 5

 к муниципальной программе

 «Формирование комфортной

 городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 206 130,00 | 206 130,00 | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений |
| краевой бюджет | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений |
| бюджет ЗАТО Звёздный  | 206 130,00 | 206 130,00 | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений |