Приложение к

постановлению администрации

ЗАТО Звёздный

от 16.03.2018 № 261

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 13.04.2017 № 446

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный»**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений**

**социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, (далее – Программа)**

 **(наименование муниципальной программы)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель Программы** | **Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный** |
| **Соисполнители Программы** | **Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный** |
| **Участники Программы** | **Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный** |
| **Подпрограммы Программы** | 1. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный.2. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов |
| **Программно-целевые инструменты и правовые основы Программы** | **Конституция Российской Федерации;****Бюджетный Кодекс Российской Федерации;****Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;****Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;****Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;****Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;****СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;****СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;****СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;** **Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;****Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;****постановление администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный»;****постановление администрации ЗАТО Звёздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный»** |
| **Цели Программы** | Создание оптимальной сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный |
| **Задачи Программы** | Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и оснащения учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора;Оснащение зданий (помещений) и проведение капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованных специалистами администрации ЗАТО Звёздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Ожидаемые результаты: 1. Наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности;2. Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звёздный приняты к новому учебному году;3. Своевременная готовность муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный к осеннее-зимнему отопительному периоду;4. Отсутствие у муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный предписаний надзорных органов |
| **Этапы и сроки реализации Программы** | **2018-2020 годы.**Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы. |
| **Целевые показатели Программы** | **№ пп** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение целевого показателя** |
| **на начало реализации Программы** | **очеред-ной год (2018)** | **первый год планового периода (2019)** | **второй год планового периода (2020)** |
| **1.** | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | **шт.** | **8** | **7** | **6** | **6** |
| **2.** | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный, принятых к началу нового учебного года | **шт.** | **8** | **7** | **6** | **6** |
| **3.** | Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, подготовленных к осеннее-зимнему отопительному периоду | **шт.** | **10** | **9** | **8** | **8** |
| **4.** | Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, имеющих предписания надзорных органов | **шт.** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Объёмы и источники финансирования Программы** | **Источники****финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** |
| **очередной год (2018)** | **первый год планового периода (2019)** | **второй год планового периода (2020)** | **Итого** |
| **Всего, в том числе:** | 21 550,27587 | **200,6** | **6392,6** | 28 143,47587 |
| **Бюджет ЗАТО Звёздный** | 4 227,25034 | **0** | **0** | 4 227,25034 |
| **Краевой бюджет** | 16343,11288 | **200,6** | **6392,6** | 22936,31288 |
| **Федеральный бюджет** | **979,91265** | **0** | **0** | **979,91265** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития ЗАТО Звёздный, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков**

**реализации Программы, основные проблемы, прогноз её развития**

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений является приведение в нормативное состояние образовательных учреждений ЗАТО Звёздный, которое предполагает выполнение образовательными учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья субъектов образовательного процесса, обеспечения сохранности муниципального имущества, требований и предписаний Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

В настоящее время в социально-культурной сфере ЗАТО Звёздный функционируют 9 учреждений:

2 общеобразовательных учреждения – МБУ НОШ ЗАТО Звёздный, МБУ СОШ ЗАТО Звёздный;

3 дошкольных учреждения – МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МБДОУ детский сад «Звёздочка», МБДОУ «Детский сад № 4»;

2 учреждения дополнительного образования детей – МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»;

2 учреждения культуры: МБУК «Городская библиотека», МБУК «ДК ЗАТО Звёздный».

На данный момент все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Большинство зданий социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный построены в 60-70-х годах, и физический износ зданий приводит к тому, что проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений является постоянным направлением работы городского округа ЗАТО Звёздный.

Год постройки здания МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» - 1966, год капитального ремонта – 2005; год постройки здания МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, 7 - 1965, год капитального ремонта – 2000; год постройки здания, в котором расположены помещения МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», - 1966; год постройки здания МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» - 1970, год капитального ремонта – 1999; год постройки здания МБУ СОШ ЗАТО Звёздный: корпус А – 1964, корпус Б – 1979.

На основании актов технического обследования состояния помещений и зданий учреждений необходимо провести ремонтные работы для приведения их в нормативное состояние.

Приведение в нормативное состояние объектов культуры подразумевает устранение предписаний надзорных органов, проведение капитального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарём и подготовку к осеннее-зимнему отопительному периоду.

С целью недопущения появления новых предписаний и исходя из задач социально-экономического развития ЗАТО Звёздный на ближайший период и долгосрочную перспективу, для решения проблем социально-культурной сферы необходимо проведение упреждающих мероприятий, одним из которых является разработка, принятие и реализация программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный».

**3. Цели и задачи Программы**

Программа разработана на основе проведения анализа фактического состояния муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный и представляет собой единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание условий для безопасного и качественного предоставления услуг учреждениями социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный.

Целью Программы является создание оптимальной сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный.

Задачи Программы:

- проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора;

- оснащение и проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованными специалистами администрации ЗАТО Звёздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности.

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы.

**4. Планируемые конечные результаты Программы**

 Планируемые результаты:

1. Наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный бессрочных лицензий на право ведения образовательной деятельности;

2. Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звёздный приняты к новому учебному году;

3. Своевременная готовность муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный к осеннее-зимнему отопительному периоду;

4. Отсутствие у муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный предписаний надзорных органов.

**Перечень целевых показателей Программы**

**и сроки их достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 2018план | 2019план | 2020план |
| 1. | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельностиПо кварталам: 1/2/3/4 | **7**7/7/7/6 | **6**6/6/6/6 | **6**6/6/6/6 |
| 2. | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный, принятых к началу нового учебного годаПо кварталам: 1/2/3/4 | **7**0/0/7/0 | **6**0/0/6/0 | **6**0/0/6/0 |
| 3. | Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, подготовленных к осеннее-зимнему отопительному периодуПо кварталам: 1/2/3/4 | **9**0/0/9/0 | **8**0/0/8/0 | **8**0/0/8/0 |
| 4. | Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, имеющих предписания надзорных органовПо кварталам: 1/2/3/4 | **0**0/0/0/0 | **0**0/0/0/0 | **0**0/0/0/0 |

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на 3 года: 2018-2020 годы.

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы.

**6. Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат** **(краткое описание)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Подпрограмма 1.** **Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный** |
| **1.1.** | **Мероприятие 1.** **Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный** | **Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный**  | **10.01.2018** | **31.12.2018** | - наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности;- все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звёздный приняты к новому учебному году;- своевременная готовность муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный к осеннее-зимнему отопительному периоду;- отсутствие у муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный предписаний надзорных органов |
| **1.2.** | **Мероприятие 2.** **Оснащение муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный** |
| **1.3.** | **Мероприятие 3.** **Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка»**  | **Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБДОУ детский сад «Звёздочка»**  | **01.03.2018** | **31.12.2018** | **Ремонт групп, медицинского кабинета, кровли**  |
| **Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка»** **(краевой бюджет)** |
| **Мероприятие 3.2.** **Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (бюджет ЗАТО Звёздный)** |
| **1.4.** | Мероприятие 4.**Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»**  | **Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»**  | **10.02.2018** | **31.12.2018** | **Приобретение спортивного инвентаря для МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»**  |
| Мероприятие 4.1.Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) |
| Мероприятие 4.2.Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (бюджет ЗАТО Звёздный) |
| **1.5.** | Мероприятие 5. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» | **01.02.2018** | 31.12.2018 | Выполнение ремонтных работ в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный:- устройство лестничных ограждений из нержавеющей стали; - ремонт крыльца центрального входа здания; - ремонт сцены  |
| Мероприятие 5.1. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (бюджет ЗАТО Звёздный) |
| Мероприятие 5.2. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (краевой бюджет) |
| **2.** | **Подпрограмма** **2.** Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов |
| **2.1.** | **Мероприятие 1. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов** | **Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный**  | **10.01.2018** | **31.12.2018** |  |

**7. Основные меры правового регулирования**

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный:

Конституция Российской Федерации;

Бюджетный Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;

Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;

Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный»;

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный».

При реализации Программы возможно привлечение субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный по вопросам местного значения, в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

Средства на реализацию Программы определяются решением Думы ЗАТО Звёздный о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы и подготовку отчёта о реализации Программы осуществляет администрация ЗАТО Звёздный.

При этом отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный не реже 1 раза в квартал представляет главе администрации ЗАТО Звёздный отчёт об исполнении Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный».

**8. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Программа направлена на создание оптимальной сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный.

Программа состоит из подпрограмм:

1. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный.

2. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов.

**9. Перечень целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |
| на начало реализации Программы | очередной год (2018) | первый год планового периода (2019) | второй год планового периода (2020) | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» |
| Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» |
| Показатель 1 | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный, принятых к началу нового учебного года | шт. | 8 | 7 | 6 | 6 | Все мероприятия подпрограммы |
| Показатель 2 | Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, подготовленных к осенне-зимнему отопительному периоду | шт. | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» |
| Показатель 3 | Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | шт. | 8 | 7 | 6 | 6 | Все мероприятия подпрограммы |
| Показатель 4 | Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, имеющих предписания надзорных органов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**10. Ресурсное обеспечение Программы**

**Финансовое обеспечение реализации Программы**

**за счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы1, тыс. руб. |
| очередной год(2018) | первый год планового периода (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный |  | 4 227,25034 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» |  | 4 227,25034 |  |  |
| Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный | 97700000310100830612 | 2 852,70597 |  |  |
| Мероприятие 2. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный | 97700000310100890612 | 113,95000 |  |  |
| Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка»  | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБДОУ детский сад «Звёздочка»  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (краевой бюджет) |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (бюджет ЗАТО Звёздный) | 977070103106SP040612 | 987,49315 |  |  |
| Мероприятие 4. **Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»**  | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (бюджет ЗАТО Звёздный) | 977070303101SФ100612 | 107,143 |  |  |
| Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный (краевой бюджет) | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (бюджет ЗАТО Звёздный) | 977080103101L4670612 | 165,95822 |  |  |
| Мероприятие 6.2. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (краевой бюджет) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.3. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Проведение специальной оценки условий труда |  |  |  |  |

1Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Финансовое обеспечение реализации Программы**

**за счёт средств бюджета Пермского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы1, тыс. руб. |
| очередной год(2018) | первый год планового периода (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  |  |  16343,11288 | 200,6 | 6392,6 |
| Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» |  | 16343,11288 | 200,6 | 6392,6 |
| Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка»  | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБДОУ детский сад «Звёздочка»  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (краевой бюджет) | 9770701031062P040612 | 2962,47943 |  |  |
| Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (бюджет ЗАТО Звёздный) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный (краевой бюджет) | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  | 977070103101SP040612 | 12 920,2 | 200,6 | 6392,6 |
| Мероприятие 5. **Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»**  | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) | 977031012Ф100612 | 98,0 |  |  |
| Мероприятие 5.2. Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (бюджет ЗАТО Звёздный) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (бюджет ЗАТО Звёздный) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.2. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (краевой бюджет) | 977080103101L4670612 | 362,43345 |  |  |
| Мероприятие 6.3. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов |  |  |  |  |

1Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Финансовое обеспечение реализации Программы**

**за счёт средств федерального бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы1, тыс. руб. |
| очередной год(2018) | первый год планового периода (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  |  | 979,91265 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» |  | 979,91265 |  |  |
| Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка»  | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБДОУ детский сад «Звёздочка»  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (краевой бюджет) |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (бюджет ЗАТО Звёздный) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный (краевой бюджет) | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. **Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»**  | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (бюджет ЗАТО Звёздный) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (бюджет ЗАТО Звёздный) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.2. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (краевой бюджет) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.3. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (федеральный бюджет) | 977080103101L4670612 | 979,91265 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов |  |  |  |  |

1Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счёт внебюджетных источников финансирования не предусмотрено.

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счёт всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы1, тыс. руб. |
| очередной год (2018) | первый год планового периода (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  |  | 21 550,27587 | 200,6 | 6392,6 |
| Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» |  | 21 550,27587 | 200,6 | 6392,6 |
| Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный | 97700000310100830612 | 2852,70597 |  |  |
| Мероприятие 2. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный | 97700000310100890612 | 113,950 |  |  |
| Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка»  | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБДОУ детский сад «Звёздочка»  | 977070103106SP050612 | 3949,97258 |  |  |
| Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (краевой бюджет) | 9770701031062P050612 | 2962,47943 |  |  |
| Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звёздочка» (бюджет ЗАТО Звёздный) | 977070103106SP050612 | 987,49315 |  |  |
| **Мероприятие 4.Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»**  | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  | 9770703031082P060600 | 205,14300 |  |  |
| **Мероприятие 4.1. Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет)** | 9770703031082P060600 | 98,0 |  |  |
| **Мероприятие 4.2.Оснащение спортивным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (бюджет ЗАТО Звёздный)** | 977070303108SP060600 | 107,14300 |  |  |
| Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта, ремонта в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный (краевой бюджет) | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  | 977070103101SP040612 | 12 920,2 | 200,6 | 6392,6  |
| Мероприятие 6. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»  | 977080103101L4670612 | 1508,30432 |  |  |
| Мероприятие 6.1. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (бюджет ЗАТО Звёздный) | 977080103101L4670612 | 165,95822 |  |  |
| Мероприятие 6.2. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (краевой бюджет) | 977080103101L4670612 | 362,43345 |  |  |
| Мероприятие 6.3. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (федеральный бюджет) | 977080103101L4670612 | 979,91265 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный, муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов |  |  |  |  |

1Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**11. Риски и меры по управлению рисками с целью**

**минимизации их влияния на достижение целей Программы**

В рамках реализации Программы риски могут быть разделены на следующие виды.

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Программы;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Преодоление организационных рисков возможно путём своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Программы, могут повлечь за собой потерю управляемости Программой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение её цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки её эффективности.

**12. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный».