УТВЕРЖДЁН

 постановлением администрации

 ЗАТО Звёздный

 от 09.02.2017 № 172

**ПЛАН**

**создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**

**в ЗАТО Звёздный на 2017 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование объекта | Заказчик | Вид работ | Срок реализации | Объем средств, предусмотренный в бюджете: всего,в т.ч. по видам бюджета  |
| начало | окончание |
| 1. | Капитальный ремонт жилого фонда  | Администрация ЗАТО Звёздный | Капитальный ремонт | 2016 | 2017 | **Всего:** | **400,0** |
| местный бюджет | 400,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в п. Звёздный | Администрация ЗАТО Звёздный | Ремонт | 2016 | 2017 | **Всего:** | **1 410,0** |
| местный бюджет | 1 410,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 |
| 3. | Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звёздный для приспособления зданий для маломобильных групп населения | Администрация ЗАТО Звёздный | Ремонт  | 2016 | 2017 | **Всего:** | **200,0** |
| местный бюджет | 200,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 |
| 4. | Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный | Администрация ЗАТО Звёздный | Ремонт  | 2016 | 2017 | **Всего:** | **4 756,0** |
| местный бюджет | 4 756,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 |
| 5. | Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 4» | АдминистрацияЗАТО Звёздный | Реконструкция  | 2017 | 2018 | **Всего:** | **8 382,9** |
| местный бюджет | 2 096,0 |
| краевой бюджет | 6 286,9 |
| прочие источники | 0,0 |
| 6. | Капитальный ремонт хоккейной коробки в составе Спортивного комплекса по адресу: Пермский край.п. Звёздный, ул. Ленина, 9А | Администрация ЗАТО Звёздный | Капитальный ремонт | 2017 | 2017 | **Всего:** | **3 680,0** |
| местный бюджет | 3 680,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 |
| 7. | Строительство 2-ой очереди Пермского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации (ПСВУ) | Минобороны России | Строительство  | 2015 | 2017 | **Всего:** | **4 060 000,0** |
| местный бюджет | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 060 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 |
| 8. | Реконструкция имущественного комплекса хлебопекарни | ООО «ТД «Учебники» | Реконструкция | 2016 | 2017 | **Всего:** | **6 000,0** |
| местный бюджет | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 6 000,0 |
| 9. | Расширение производства (дополнительная линия по производству стеклопластикового прутка) | ООО «МТК-Поток» | Расширение производства | 2015 | 2017 | **Всего:** | **30 000,0** |
| местный бюджет | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 30 000,0 |
| 10. | Строительство двухэтажного многоквартирного дома по адресу: Пермский край.п. Звёздный,ул. Лесная, 1 | ООО «Реалстрой» | Строительство  | 2017 | 2018 | **Всего:** | **20 000,0** |
| местный бюджет | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | 20 000,0 |
| 11.  | Строительство трехэтажного многоквартирного дома по адресу: Пермский край.п. Звёздный,ул. Ленина, 3а | ООО «Атлант» | Строительство  | 2016 | 2018 | **Всего:** | **50 000,0** |
| местный бюджет | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | ,0 |
| 12. | Комплексная застройка микрорайона «Вертолётный» под индивидуальное жилищное строительство | ООО «ТПП Звёздный» | Строительство  | 2017 | 2020 | **Всего:** | Данные уточняются |
| местный бюджет | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | ,0 |
| 13. | Производство строительных материалов | ООО «ТПП Звёздный» | Производство  | 2016 | 2017 | **Всего:** | **100 000,0** |
| местный бюджет | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 |
| прочие источники | ,0 |
|  | **ИТОГО:** |  |
| местный бюджет | 12 542,0 |
| краевой бюджет | 6 286,9 |
| федеральный бюджет | 4 060 000,0 |
| прочие источники | 206 000,00 |