Дума ЗАТО Звёздный

РЕШЕНИЕ

00.00.2020								                                 № 00

О рассмотрении заключения Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный по итогам проверки эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный»  в 2018 году

Рассмотрев заключение Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный по итогам проверки эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный»  в 2018 году (далее – Заключение)

Дума ЗАТО Звёздный РЕШИЛА:

1. Заключение принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы ЗАТО Звёздный	 		                   И.А. Ободова

Заключение

по итогам проверки эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный»

в 2018 году

В соответствии с планом работы на 2019 год председателем Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный Рожковой Г.А. и аудитором Григорьевой Н.И. проводилась проверка  эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» в 2018 году.

Заказчик  программы – администрация ЗАТО Звёздный. Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства.

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 21.07.2017г. № 912 в период с 24.07.2017г. по 31.07.2017г. проведена инвентаризации дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный. По итогам проведения инвентаризации составлены Паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий. В апреле 2018 года был утвержден Комплексный план благоустройства территории ЗАТО Звёздный на 2018-2024 годы. Частью Комплексного плана  благоустройства является реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный».

Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 31.08.2017 № 1090 утверждена  муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» на 2018-2022 годы.

Цель муниципальной программы «Формирование комфортной среды ЗАТО Звёздный»: повышение качества и комфорта городской среды  на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Основные задачи муниципальной Программы «Формирование комфортной среды»:

- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства на дворовых территориях МКД (многоквартирных домов);

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД (многоквартирных домов);

-  озеленение дворовых территорий МКАД (многоквартирных домов);

-  привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКАД (многоквартирных домов);

-  проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха.

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 27.03.2018 №167-п на реализацию  проекта  «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году из бюджета Пермского края (средства краевого и федерального бюджета) выделено бюджету ЗАТО Звёздный 2 889 230,02рублей.

Всего финансирование проекта составило 3 399 130,02рублей, в том числе:

- средства бюджета ЗАТО Звёздный – 509 900,0рублей;

- средства бюджета Пермского края – 1 231 865,15рублей;

- средства бюджета Российской Федерации – 1 657 364,87рублей.

В рамках реализации мероприятий  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в ЗАТО Звёздный»  администрацией был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-БРАТ». Предметом муниципального контракта №0156300000318000010-0062574-01 от 03 мая 2018года является проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в п. Звёздный. Стоимость работ по Контракту составила  3 382 104,50 руб. (три миллиона триста восемьдесят две тысячи сто четыре рубля 50 копеек) без НДС.  В связи с увеличением объемов работ 01.06.2018 года было подписано дополнительное соглашение об изменении цены Контракта на 3 384 495,20 руб. (три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 20 копеек).

Место выполнения работ по благоустройству территорий:

- Двор ул. Ленина, д.1, 1А;

- Двор ул. Ленина, д. 18;

- Двор ул. Ленина, д.20;

- Двор ул. Школьная, д.3;

- Двор ул. Лесная, д.2;

- Общественная территория «Сквер семейной культуры» по адресу ул. Школьная 7,7а.

Перечень работ, выполненных по благоустройству дворовых территорий:

- Двор ул. Ленина, д.1.,1А:  ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и дорожки; замена бордюрных камней; замена скамеек - 2шт. и урн для мусора - 8шт; установка дополнительной новой опоры освещения со светодиодным светильником -1шт.

- Двор ул. Ленина, д.18: ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам, проезда; замена бордюрных камней; замена скамеек – 2шт. и урн для мусора – 2шт.; установка дополнительной новой опоры наружного освещения со светодиодным светильником – 1шт.

- Двор ул. Ленина, д.20:  ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и дорожки, продление проезда до дорожки; замена бордюрных камней; замена скамеек - 2шт. и урн для мусора - 2шт; установка дополнительной новой опоры освещения со светодиодным светильником -1шт.

- Двор ул. Школьная, д.3: ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и дорожки; замена бордюрных камней; замена скамеек - 2шт. и урн для мусора - 2шт; установка дополнительных новых опор освещения со светодиодными светильниками - 2шт.

- Двор ул. Лесная, д.2: ремонт асфальтового покрытия; замена бордюрных камней; замена скамеек - 2шт. и урн для мусора - 2шт; установка дополнительного  светодиодного светильника на имеющуюся опору наружного освещения -1шт.

Перечень работ, выполненных по благоустройству общественной территории «Сквер семейной культуры»: устройство зоны отдыха; устройство дорожек и площадок из тротуарной плитки; установка скамеек – 20шт.; установка урн для мусора – 22шт.; обеспечение освещением общественной территории.

В соответствии с Актом приемочной комиссии от 17 августа 2018г. работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории выполнены в полном объеме в соответствии с Контрактом и дополнительным соглашением к муниципальному контракту. Оплата Заказчиком услуг, выполненных по данному контракту, произведена своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации данной Программы администрацией был заключен муниципальный контракт №65-П от 20 сентября 2018 года с ООО «СПЕЦСТРОЙ-БРАТ» на поставку скамеек кованных, размером 1300*570*790мм в количестве 2 шт. Стоимость товара по Контракту составила 14 634,82 руб.  (Четырнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 82 копейки). Документом, подтверждающим поставку товара, является товарная накладная № 8 от 21.09.2018 года. Оплата поставленного товара произведена Заказчиком своевременно и в полном объеме.

Вывод:

Проверкой эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звёздный» в 2018 году нарушений не установлено.

Аудитор Контрольной комиссии

ЗАТО Звёздный                                                                              Григорьева Н.И.