Дума ЗАТО Звёздный

РЕШЕНИЕ

00.00.2021		     				                                                    № 000

О рассмотрении заключения Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный по итогам проверки эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2020 году

Рассмотрев заключение Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный по итогам проверки эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2020 году (далее – Заключение)

Дума ЗАТО Звёздный РЕШИЛА:

1. Заключение принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы ЗАТО Звёздный	 		                   И.А. Ободова

Заключение

по итогам проверки эффективного  использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы

«Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»

в 2020 году

1. В соответствии с планом работы на 2020 год, Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный  проведено контрольное мероприятие  «Проверка  эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2020 году».

2. Заказчик  программы – администрация ЗАТО Звёздный.

Ответственный исполнитель – отдел социального развития  администрации ЗАТО Звёздный.

Участники программы: отдел социального развития администрации  ЗАТО Звёздный, муниципальные учреждения социальной сферы ЗАТО Звёздный.

3. Цель муниципальной  подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»:

- Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения (далее – МГН) в городском округе ЗАТО Звёздный.

4.Основные задачи  подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»:

- Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звёздный для МГН.

  - Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной сферы для инвалидов и других МГН.

  - Создание безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов в ЗАТО Звёздный

5. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»:

Формирование доступной среды для инвалидов с целью их обеспечения и других маломобильных групп населения равными с другими гражданами возможностями участия в общественной жизни и создания людям с ограниченными возможностями здоровья необходимых условий для равноправного участия в жизни общества с целью повышения уровня и качества их жизни является актуальной проблемой.

Несмотря на принимаемые меры, в организации доступной среды для инвалидов и других МГН в ЗАТО Звёздный существует ряд проблем. Основная – частичная доступность объектов социальной сферы. Отсутствие пандусов, поручней и подъёмников на входах и внутри зданий создаёт непреодолимую для инвалидов преграду.

6.Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 21.12.2019г. № 1196 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка жителей ЗАТО Звёздный».

Исполнение данной программы включает проведение мероприятий  по  подпрограмме  «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный». Финансирование подпрограммы из бюджета ЗАТО Звёздный составило 200тыс.руб.

Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 22.02.2020г. № 346 в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей ЗАТО Звёздный внесено изменение.

Финансирование подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» увеличено до 500тыс.руб. Источник финансирования – бюджет ЗАТО Звёздный.

Для реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»  администрацией ЗАТО Звёздный были выделены денежные средства в следующих объемах:

- Постановление администрации от 10.11.2020г. № 982 -  426 290,05руб.;

- Постановление администрации от 11.12.2020г. № 1095 -  73 709,95 руб.

7. Сумма кассовых расходов в 2020году по подпрограмме «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» из бюджета ЗАТО Звёздный  составила 500,00тыс.руб.

8. Основное мероприятие подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный»:

Проведение ремонтных работ в муниципальном бюджетном учреждении ЗАТО Звёздный (ремонт санузлов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры ЗАТО Звёздный» для нужд МГН).

Для реализации данного мероприятия  МБУК «ДК  ЗАТО Звёздный» был заключен Договор № 29 от 05 ноября 2020г. с Индивидуальным предпринимателем  Котеговым Сергеем Леонидовичем на поставку товара для проведения ремонтных работ. Стоимость договора составила 103 540,00 (Сто три тысячи пятьсот сорок рублей 00 копеек).

В рамках подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» учреждением заключен гражданско-правовой договор             № 0156300000320000070 с Индивидуальным предпринимателем Сырчиным Владиславом Александровичем на выполнение работ по капитальному ремонту помещений МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» от 03 августа 2020г.

Стоимость работ по договору составила 322 750 (триста двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 05 копеек.

Для реализации мероприятий данной подпрограммы по проведению ремонтных работ в санузлах для нужд МГН учреждение и Индивидуальный предприниматель  Котегов Сергей Леонидович заключили договор  №33 от 24 ноября 2020г.на поставку товара общей стоимостью 73 709,95 (Семьдесят три тысячи семьсот девять рублей 95 копеек.

9. При  реализации  подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2020 году достигнут следующий целевой показатель:     - Уровень доступности образовательных организаций и учреждений культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья составил 66,7%.

Вывод:

Проверкой эффективного использования средств бюджета ЗАТО Звёздный на реализацию муниципальной подпрограммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» в 2020 году нарушений не выявлено.

Председатель Контрольной комиссии                                         Рожкова Г.А.

ЗАТО Звёздный