Информация

по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

Средняя общеобразовательная  школа ЗАТО Звёздный

в 2012 году

1. В соответствии с планом работы на 2013 год Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный проведена проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 2012 году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный.

2. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.12.2011г. № 123 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) для решения задач по реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» МБОУ  СОШ ЗАТО Звёздный  в 2012 году было предусмотрено               2 543 900руб.

Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного регионального проекта «Новая школа» в 2012году составили 1 559 804,09 руб., или  61,3 % от утверждённых ассигнований.

По видам бюджетов кассовые расходы составили:

-  средства местного бюджета – 365 090,00руб.;

-  средства бюджета Пермского края – 1 194 714,09руб.

В 2012 году за счёт средств приоритетного регионального проекта «Новая школа» в МБОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный проведены следующие виды работ:

- ремонт стен коридоров и рекреаций в корпусе А и переходе – 248000,00руб;

- капитальный ремонт столовой в корпусе Б  - 368 000,00руб.;

- ремонт стен коридоров и рекреаций в корпусе Б – 300 424,00руб.;

- ремонт системы вентиляции в столовой – 431 644,23руб.;

- ремонт системы отопления в корпусе Б – 211 735,86руб.

3. Согласно представленных учреждением данных, вышеуказанные  работы выполнены  в соответствии с документами:

- акт обследования состояния рекреаций и коридоров здания школы, утверждённый директором  МОУ Средняя общеобразовательная  школа 10 марта 2011г.;

- акт обследования помещений столовой школы и запасного выхода из актового зала, утверждённый директором МОУ Средняя общеобразовательная школа 18 марта 2011г.;

- акт обследования системы отопления в МОУ СОШ ЗАТО Звёздный, утверждённый директором МУП ЖКХ «Гарант» 25 декабря 2009г.;

- акт обследования теплового пункта, установленного в здании Средней общеобразовательной школы (корпус А), утверждённый директором МУП ЖКХ «Гарант» 15 марта 2012г.

4. Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа», в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный в 2012 году нарушений не установлено.

Председатель Контрольной комиссии                                             Рожкова Г.А.

ЗАТО Звёздный